Zamawiający:

Gmina Ślemień

34-323 Ślemień , ul. Krakowska 148

Tel./fax. +48 ( 33 ) 865 40 98

Mail: ugslemien@ugslemien.ig.pl

WWW: www.slemien.pl

NIP: 553-25-11-962

Regon: 072182700

RIBR.ZP.271.3.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. ,poz. 907 ze zm.) na wykonanie zadania pn: „ Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu”

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych : NR.  127490-2014   z dnia     14 kwiecień  2014 r

- Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Ślemień :                          14 kwiecień 2014 r.

- Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego                             14 kwiecień  2014 r.

Zatwierdzam

Wójt Gminy Ślemień

mgr Andrzej Piecha

Ślemień, dnia 14 kwietnia  2014 r.

Uwaga:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, bądź przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej niniejszej dokumentacji. Każde z uchybień może skutkować odrzuceniem oferty. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE

ROZDZIAŁ VI.A. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

ROZDZIAŁ IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.

ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

ROZDZIAŁ XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

ROZDZIAŁ XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

ROZDZIAŁ XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

ROZDZIAŁ XIX.ZMIANY W POSTANOWIENIACH UMOWY

ROZDZIAŁ XX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

SPIS ZAŁACZNIKÓW:

Załączniki do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Formularz ofertowy                                                                                          - zał. Nr. 1

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy                          - zał. Nr. 2

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – zał. Nr.3

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych                                                          - zał  Nr. 4

5. Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej                            - zał. Nr. 5

6. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia          - zał. Nr 6.

7. Oświadczenie o kwalifikacjach osób                                                     - zał. Nr 7

8. Projekt umowy                                                                                                  - zał. Nr. 8

a)  zał. Nr 1 do umowy - oświadczenie podwykonawcy

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA ŚLEMIEŃ

ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień

pow. żywiecki

woj. śląskie

tel./fax. + 48 ( 33)  865 40 98

Mail: ugslemien@ugslemien.ig.pl

WWW: www.slemien.pl

NIP: 553-11-18-702

Regon: 070010136

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do godz. 15:00.

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze. zm.)

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej       poniżej  progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

3.  Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego : art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z uwzględnieniem art. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu, zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 1, na działkach bud. Nr 1804/7, 1804/8. 1804/9 i 1804/10 ,będących własnością inwestora. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji przeciwpożarowych, instalacji kanalizacyjnych i wodno-kanalizacyjnych, wykonanie instalacji C.O.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

- Przedmiar robót,

- ( dokumentacja - rzut parteru, rzut piętra.)

UWAGA:

Tam gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 -3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej ( dokumentacji projektowej )

Warunki szczegółowe dotyczące realizacji robót:

1/ Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazaniami inspektora nadzoru budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt odpadów związanych z realizacją zadania.

2/ Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót.

3/.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją udostępniona została na BIP Ślemień w zakładce -PRZETARGI - od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

4/ Wykonawca wykona wszelkie inne roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające  - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

5/ Wykonawca wykona wszystkie prace związane z opracowaniem i wdrożeniem projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, z chwilą przekazania placu budowy Wykonawca ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność i jest zobowiązany do jego właściwego zabezpieczenia.

6/  Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy najpóźniej w ciągu 14 dni.

7/   Wykonawca usunie na własny koszt skutki awarii które zostały spowodowane przez Wykonawcę

8/ Ewentualne żądania odszkodowania przez właścicieli nieruchomości z tytułu wyrządzonych szkód za zniszczenia mienia, obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie będzie refinansował ewentualnych szkód.

9/ Przekazanie palcu budowy Wykonawcy nastąpi w dniu podpisania umowy ws. zamówienia publicznego.

1.3.Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane, co najmniej 36 miesięcy gwarancji, począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Za dokument gwarancyjny zostanie uznana podpisana przez obie strony umowa ( stanowiąca załącznik nr 8 do siwz” projekt umowy”) Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie zwalnia go z rękojmi.

1.4. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV) :

45.45.30.00-7 – roboty remontowe, 45.40.00.00-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych , 45.26.25.00-6 - roboty murarskie, 45.32.00.00-6 roboty izolacyjne, 45.43.00.00-0 pokrywanie podłóg i i ścian, 45.44.21.00 -8 roboty malarskie, 45.42.10.00 -4 roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45.31.00.00- 3 roboty instalacyjne elektryczne, 45.33.00.00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.( w zgodzie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp)

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie określa w opisie zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.

ROZDZIAŁ VI. A WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w ofercie ( „Formularz oferty”) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone w umowie ( stanowiącej załącznik nr 8 do siwz „projekt umowy”)

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, zostały określone w umowie ( stanowiącej załącznik nr 8 do siwz „projekt umowy”)

ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Data rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy

2. Data zakończenia – 31 lipiec 2014 r.

ROZDZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pzp.

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy , którzy spełniają niżej podane warunki:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych

2. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,

3.1. w tym jedna osoba posiada wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej dla wykonania zamówienia specjalności. ( specjalności konstrukcyjno-budowlanej ), Kierownik budowy wymieniony powyżej posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ( w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.z 2010 r. Nr.243, poz. 1623 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. Nr. 83, poz. 578).

3.2. w tym jedna osoba posiada wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej dla wykonania zamówienia specjalności. ( specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ), osoba wymieniona powyżej posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ( w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.z 2010 r. Nr.243, poz. 1623 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. Nr. 83, poz. 578).

3.3. w tym jedna osoba posiada wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej dla wykonania zamówienia specjalności. ( specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ), osoba wymieniona powyżej posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ( w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.z 2010 r. Nr.243, poz. 1623 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. Nr. 83, poz. 578).

UWAGA: Ilekroć Zamawiający, wymaga określonych uprawnień budowlanych ( w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr  63, poz. 394)

4. posiadają wiedzę i doświadczenie - tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli  co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

Przez roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia rozumie się zrealizowanie co najmniej dwóch zadań (zamówienia) polegających na budowie lub/i remoncie lub/i przebudowie i/lub modernizacji obiektu  budowlanego o wartości robót nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każde, oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga: Jeżeli wartość zamówienia wskazanego w wykazie jest podana w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest, na potrzeby niniejszego postępowania, dokonać przeliczenia jego wartości na PLN wg. średniego kursu NBP( www.nbp.pl tabela A - tabela kursów średnich walut obcych) z dnia zakończenia zamówienia o zakresie jak wyżej wraz z podaniem kursu od daty jego obowiązywania ( zgodnie z tabelą A - tabela kursów średnich walut obcych), wg. których dokonano przeliczenia.

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki przewidziane w pkt. VIII ppkt. 2 - 5 powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b upzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ( oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania powinna jednoznacznie i bezspornie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz wskazywać sposób i okres w jakim będzie ono wykonywane.

Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących :

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystywania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

- charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W/w warunki zostaną spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie IX niniejszej specyfikacji.

Sposób dokonywania oceny ich spełnienia :

a) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „ Spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ.

b) Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki wykonawca spełnił.

c) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie załączyli do oferty oświadczeń, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw lub którzy złożyli pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy nie spełniający, chociażby jednego z postawionych warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ich oferty uznane za odrzucone.

ROZDZIAŁ IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

1.W celu potwierdzenia spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie VIII.1. niniejszej specyfikacji  do oferty należy załączyć:

1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ,

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia ( spółka cywilna, konsorcjum, itd.) oświadczenie każdy z wykonawców składa oddzielnie)

1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

1.3.  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, ( w przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę jak i na każdego wspólnika)

1.5.  Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych,  zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - zał. Nr. 5 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia ( spółka cywilna , konsorcjum, itd.) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych ( zał. Nr 5. do SIWZ) składa każdy z wykonawców oddzielnie.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie VIII.2. niniejszej specyfikacji  muszą być:

2.1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr. 3 do SIWZ.

3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie VIII.3. niniejszej specyfikacji  muszą być:

3.1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg. załącznika nr 6 do SIWZ.

3.2. w sytuacji gdy Wykonawca polega na osobie zdolnej do wykonania zamówienia innych podmiotów , zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nią dysponował tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji tej osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu niniejszego przedmiotu zamówienia – należy przedłożyć oryginał zobowiązania,

3.3. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( przez uprawnienia rozumie się uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane) wg. wzoru – załącznik nr 7.do SIWZ

4. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie VIII.4. niniejszej specyfikacji  muszą być:

4.1. wykaz robót budowlanych ( sporządzony wg. załącznika nr 4.do SIWZ ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

4.2. Dowodami są: poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem , na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt. 4.1. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów ( poświadczeń)

Za najważniejsze roboty budowlane będą uważane te, które odpowiadają opisowi sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt. 4 SIWZ.

5. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie VIII.5. niniejszej specyfikacji  muszą być:

5.1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr. 3 do SIWZ. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

6.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach IX.1.2.-1.4. niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty określone w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit.a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.( Dz.U. z 19.02.2013 r. , poz. 231) tj. dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

6.2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty określone w pkt. IX.1.1.-1.5. potwierdzające, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i art. 24 ust. 2 pkt. 5 , składa każdy z wykonawców oddzielnie.

6.3. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki przewidziane w pkt. VIII ppkt. 2 - 5, powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

6.3.1.Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 - załącznik nr. 3 do SIWZ, składa i podpisuje ustanowiony przez wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wszyscy wykonawcy składają i podpisują oświadczenie łącznie.

6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji powinno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - winno być dołączone do oferty.

6.5. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

6.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy( art. 141 ustawy Pzp)

6.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych ( Lider)

6.9. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

a) wypełniony formularz ofertowy dostarczony Wykonawcom wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( Załącznik nr 1)

b) Wykaz osób uprawnionych do podpisania dokumentów przetargowych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza,

c) kosztorysy ofertowe, sporządzone na bazie przedmiarów robót, specyfikacji technicznych i dokumentacji, przy czym Zamawiający nie wymaga opracowania kosztorysu ofertowego ściśle wg. podanych podstaw wyceny , w związku z czym można je wykorzystać jedynie posiłkowo,

d) pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp,

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Zamawiający dla przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ustala formę pisemną oraz formę przekazu telefaksowego, przy czym dla skuteczności wymagane jest niezwłocznie zwrotne potwierdzenie faktu otrzymania informacji. W interesie Wykonawcy jest zapewnienie aby jego urządzenia odbierające faksy były sprawne. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podanego przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone Wykonawcy w sposób umożliwiający się zapoznanie z treścią tego pisma. Potwierdzeniem tego faktu będzie pozytywny raport wysłania faksu wygenerowany przez urządzenia Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę ( pisemnie lub faksem) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej przez Zamawiającego w formie innej niż pisemna. Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji przesłanej faksem.

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a także zmiany lub  wycofania oferty.

4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający prześle treść zapytań z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom , którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści treść zapytań z wyjaśnieniami na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ślemień w zakładce przetargi , na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , a także zamieszczona na stronie internetowej , na której udostępniona została Specyfikacja. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży określony w rozdziale XIII.1 termin składania ofert, odpowiednio z regulacja zawartą w art. 38 ust. 6 lub art. 12 a. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

7. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

8. Upoważnionym do kontaktowania się z wykonawcami jest:

W sprawach zawiązanych z przedmiotem zamówienia

- Szymon Piątek tel./fax. 33 865 40 98 wewn.32

W sprawach formalnych

- Tomasz Józefiak tel./fax. 33 865 40 98 wewn. 33

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub dokładnie wg. tego formularza. Wykonawca  jest zobowiązany do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.

3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta – pod rygorem nieważności powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę ( osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy- zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym,  musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Oferta musi być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę ( osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

7. Dokumenty złożone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę, w tym wymagane dla potwierdzenia przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych a art. 26 ust. 2b. ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem)

9. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę ( osoby ) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

10. Jeżeli osoba ( osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób, które je podpisały, do reprezentowania wykonawcy na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

11. Do oferty należy dołączyć dokument ( dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

12. W przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. , wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dotyczy to również spółek cywilnych, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników.

13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą :” Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr.153, poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z ww. przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

16. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie ( pkt. 8 formularza ofertowego) tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

17. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki nieodpowiedniego zapakowania lub oznaczenia oferty uniemożliwiające lub utrudniające jej identyfikację.

18. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemna prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w ustawie Pzp.

Pytania należy kierować do Zamawiającego na adres:

Urząd Gminy w Ślemieniu

34-323 Ślemień , ul. Krakowska 148

pow. żywiecki

woj. śląskie

faks: +48 ( 33) 865 40 98

19. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

20.  Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ na zasadach i w terminach określonych w ustawie Pzp.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Ślemieniu, ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień  – Sekretariat – w terminie do dnia 29 kwietnia 2014 r. do godziny 08:00.

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana ( dzień , godzina ) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego ( w miejscu wskazanym SIWZ).

4. Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz w jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

„ Oferta na przetarg - Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu”, Nie otwierać przed godz. 08:30 dnia 29 kwietnia 2014 r.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.

Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt. 1.

5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowskiej 148, Sala Narad

( parter), dnia 29 kwietnia 2014 r. o godz. 08.30.

XIV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni ( art. 85 ust. 2 ustawy )

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty to cena brutto.

2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna.

4. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglenia liczb „( zgodnie z § 5 ust.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2008 r. Nr. 212 , poz. 1337 z późn. zm.)

5.Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu w następujący sposób:

- jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

6. Obowiązująca formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniami:

| Lp. | Kryteria | Znaczenie | Metoda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty brutto | 100% | Najniższa cena oferty | X 100 |
|  |  |  | Cena Oferty badanej |  |

2. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu , złożona przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu , która uzyska największą ilość punktów.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach , których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy , którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin zawarcia umowy z oraz termin złożenia dokumentów , o których mowa poniżej:

- Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie złożą umowę regulującą ich współpracę ( konsorcjum)

- umowy z podwykonawcami ( jeżeli planują wykonanie części robót przy udziale podwykonawców) na realizacje powierzonego im do wykonania i zgodnie z ofertą wykonawcy zakresu przedmiotu zamówienia.

- dokumenty ( w tym wypis z właściwej ewidencji lub rejestru ) wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i zawarcia umowy w przypadku, gdy nie wynika to z dokumentów przedłożonych z ofertą,

- potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego

W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w pkt.XVII.4., jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

6. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania ofert.

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lun nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:

1)   w pieniądzu

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3)  w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr. 42, poz. 275)

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie musiał przed podpisaniem umowy w sprawie  zamówienia publicznego wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że jakiekolwiek zapisy gwarancji ( lub poręczenia ), które zawężają zakres odpowiedzialności gwaranta ( lub poręczyciela)  w stosunku do formuły zawartej w art. 147 ust. 2 ustawy Pzp. będą uznawane za nieprawidłowe. W związku z tym zaleca się, aby Wykonawca przed dokonaniem zakupu gwarancji ( lub poręczenia), uzgodnił postanowienia tego dokumentu z Zamawiającym.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Gilowicach , Plac Bankowy 1 , 34-322 Gilowice

Nr konta: 21 8141 0008 0000 1661 2000 0040

z adnotacją : „ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zadania: „Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu”

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Po upływie wymaganego okresu zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7. Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji oraz do jej wysokości.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości oraz w formach określonych w SIWZ.

9. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

10. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy ( o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Zdawczo- Odbiorczego)

5. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projekcie Umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania zamówienia, który może ulec zmianie w przypadku skrócenia terminu realizacji inwestycji lub przedłużenia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

-    wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych ( długotrwałe opady deszczu przez okres dłuższy niż 5 dni),  mających faktyczny wpływ na realizację robót budowlanych prowadzonych na otwartej przestrzeni, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym protokołem.

- wystąpienia w trakcie prowadzenia robót nieprzewidzianych okoliczności, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym protokołem.

2) ograniczenia lub zakresu robót wynikające z:

- sytuacji, gdy wykonanie pomiaru geodezyjnego wymaga dłuższego okresu realizacji, Zamawiający może zrezygnować z wykonania robót ustalonych w przedmiarze robót i obniżyć wynagrodzenie wykonawcy o wartość niewykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym protokołem.

- ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych , czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

- konieczności wykonania robót zamiennych,

- zmiany finansowania robót związane ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,

3) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

4) zmiany korzystne dla Zamawiającego istotne dla prawidłowego wykonania zamówienia.

5) zwłoki w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,

6) konieczności zmiany nazwy zadania,

7) zmiany osób reprezentujących strony umowy,

8) wcześniejszego wykonania robót tj. przed upływem terminu wskazanego w umowie.

9) przedłużenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówień /robót dodatkowych

10) wskutek wprowadzenia nowego podwykonawcy( ców) i/lub dalszego (ych) podwykonawcy       ( ców) a także zmiana podwykonawcy( ców) oraz dalszego (ych) podwykonawcy (ców)

11) wskutek zamiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcy (com) i/lub dalszemu (ym) podwykonawcy( com),

12) wskutek zlecenia podwykonawstwa w sytuacji , gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, ze wykona zamówienie osobiście.

13) zmiany przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2. Wprowadzenie zmiany do umowy  wymaga spisania protokołu konieczności zaakceptowanego przez obie strony i wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

3). Dopuszcza się także zmianę nieistotnych warunków umowy w przypadkach :

1. wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych

2. zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy ( przekształcenie itp.)

3. zmiany osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy,

4. zmiany rachunku bankowego

5. zmiany obowiązujących przepisów prawa

6. innych okoliczności, które nie będą w istotny sposób ingerować w przedmiot zamówienia.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym uprawnionym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują na podst. art. 180 ust.2 pkt.2 -4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.), przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności :

1) opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

3) odrzucenia oferty odwołującego

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób , aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 usta. 2 ustawy Pzp.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wniesienia odwołania oraz skargi określa ustaw Pzp – Dział VI- środki ochrony prawnej.

Załączniki do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Formularz ofertowy                                                                                          - zał. Nr. 1

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy                          - zał. Nr. 2

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – zał. Nr.3

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych                                                          - zał  Nr. 4

5. Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej                            - zał. Nr. 5

6. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia          - zał. Nr 6.

7. Oświadczenie o kwalifikacjach osób                                                     - zał. Nr 7

8. Projekt umowy                                                                                                  - zał. Nr. 8

a)  zał. Nr 1 do umowy - oświadczenie podwykonawcy

Przedmiar , specyfikacja techniczna robót oraz ( dokumentacja - rzut parteru , rzut piętra )

#### Załącznik Nr 1

………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

# FORMULARZ OFERTOWY

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ślemień

34-323 Ślemień , ul. Krakowska 148

tel. /fax +48 (33) 865 40 98

e-mail: ugslemien@ugslemien.ig.pl

strona internetowa: www.slemien.pl

Oznaczenie sprawy: RIBR.ZP.271.3. 2014

2. WYKONAWCA:

Nazwa (firma ) / imię /nazwisko: .....................................................................................

Adres do korespondencji           : .....................................................................................

Nr telefonu/ faksu                      : ......................................................................................

Nr NIP ( przedsiębiorca)            : ......................................................................................

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr faksu: |  |
| Adres e-mail: |  |

Ja /my/ niżej podpisany/i/ składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez: Gminę  Ślemień, 34-323 Ślemień , ul. Krakowska 148 pn. : „Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu”

- zgodnie  z wymaganiami określonymi  w SIWZ oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za niżej wymienioną cenę:

Kwota ogółem netto wynosi:...........................................................................zł

(słownie) …………………………………………………………………………………)

podatek  VAT w wysokości …………… %

(słownie)................................................................................................................zł

Wartość oferty brutto wynosi: ............................................................................zł

słownie zł :...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Termin realizacji robót : 31 lipiec 2014 r.

Płatność za wykonane prace – 30 dni po przedłożeniu faktury. Zaznaczamy , że nie będziemy występować z jakimkolwiek żądaniem zapłaty odsetek za okres od 31 dnia do dnia zapłaty w razie gdy dotacja zostanie przesłana do Zamawiającego od Instytucji Finansującej z opóźnieniem.

Na wykonane prace udzielamy rękojmi na okres jednego roku od  ostatecznego odbioru robót.

Na wykonane prace udzielamy gwarancji na okres ..............................................................*

OŚWIADCZAM/Y/, ŻE:

Stosownie do treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn.zm.)

- zapoznałem/liśmy/ się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień do SIWZ jej modyfikacji oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty;

- uważam/y/ się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- załączony do specyfikacji zał. nr 8 – projekt umowy został przez /ze mnie/ nas zaakceptowany i podpisany, zobowiązuję/emy/ się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.   składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]  /  [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  zamówienia]**,

5.    nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego  zamówienia,

6.   składając niniejszą ofertę oświadczamy, że [będziemy polegać / nie będziemy polegać]** na zasobach innych      podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/wymienić nazwy i adresy podmiotów/

7.na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:  [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji]  /  [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie  mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]**:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |

8. [Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami]. [Następujące roboty objęte zamówieniem zamierzamy powierzyć podwykonawcom]**

/zakres powierzonych robót/

| L.p. | Nazwa części zamówienia/ nazwa podwykonawcy |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |

9.    Oferta została złożona na ........ stronach podpisanych i  kolejno ponumerowanych od nr ............ do nr ..............

10.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

a/ wypełniony i podpisany projekt umowy.

11.   Do oferty dołączamy następujące dokumenty: …………………………………………………………………………………………………………………………

*  Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił co najmniej 36 m-cy.

**  Niepotrzebne skreślić

/każdą stronę oferty należy parafować)

Podpis/y/:

| L.p. | Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ | Nazwisko i imię osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/ | Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/ | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

………………………………

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 2

RIBR.ZP.271.3.2014

OŚWIADCZENIE

O   BRAKU  PODSTAW   DO   WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu”  , oświadczam/my, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie /nas z postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w okolicznościach o którym mowa w z art. 24 ust. 1 ( w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

………………….……………..

Miejscowość , data

…………………………………………………………………..

/ podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby  upoważnionej

UWAGA

- oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę,

- Oświadczenie składa każdy wykonawca odrębnie w imieniu swojej firmy  w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

RIBR.ZP.271.3.2014

………………………………

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „„Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu”  , oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w SIWZ stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dotyczące :

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………….……………..                                                   ...................................................................

Miejscowość , data                                                       Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka /pieczątki

………………………………                                                                           RIBR.ZP.271.3.2014

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik Nr  4

WYKAZ      ROBÓT     BUDOWLANYCH

polegających na wykonaniu  w okresie  ostatnich pięciu  lat,  a  jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych (  co najmniej 2 )  spełniających wymagania określone w punkcie VIII. 4  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwa  wykonawcy…………………………………………………………………………

Adres wykonawcy …………………………………………………………………………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Gminę Ślemień w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu”, oświadczamy, że wykazujemy się zrealizowaniem ( zakończeniem) następujących zdań, ( zamówień) , które obejmowały wykonanie remontu lub/i odbudowy lub /i modernizacji obiektu budowlanego .

| l.p. | Opis robót ( nazwa zadania, miejsce wykonania, rodzaj robót, powierzchnia dróg podlegających odbudowie lub remontowi | Całkowita wartość robót brutto (zł) | Czas realizacji robót |  | Nazwa adres Zleceniodawcy ( inwestora) | Doświadczenie własne Wykonawcy / Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia ( dd-mm-rr) | Data zakończenia ( dd-mm-rr) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Własne/ oddane do dyspozycji * przez …….. |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Do niniejszego wykazu  należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określając, czy roboty zostały  wykonane w sposób należyty oraz wskazując, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia.

………..…....…………………………

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

*  nie potrzebne skreślić

** na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 26 ust. 2b. do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia( w formie oryginału).

RIBR.ZP.271.3.2014

Załącznik nr 5

………………………………

Pieczęć firmowa Wykonawcy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI WYKONACY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

na podstawie art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „„Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu”  , informujemy, że NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY * do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą tabelę ( Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku przynależności do grupy kapitałowej, należy tabelę przekreślić.

Uwaga! Grupa kapitałowa - według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr. 50, poz. 331 z późn. zm.) - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy sa kontrolowania w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

1.  .........................................................................................

2. ..........................................................................................

………………….……………..

Miejscowość , data                                                       ………..…....…………………………

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

**) należy wypełnić, jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej

RIBR.ZP.271.3.2014

………………………………

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik Nr 6

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

spełniających wymagania określone w punkcie VIII. 3

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………….

| Lp. | Nazwisko i Imię | Kwalifikacje Zawodowe ( numer i zakres uprawnień, data ich wydania , nazwa organu który je wydał , nr. ewidencyjny przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa) | Doświadczenie zawodowe ( ilość lat) wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja dot. podstawy do dysponowania osobą** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | Własne /oddane do dyspozycji * przez ……………. |
| 2. |  |  |  |  | Własne /oddane do dyspozycji * przez ……………. |
| 3. |  |  |  |  | Własne /oddane do dyspozycji * przez ……………. |

Uwaga:

*Niepotrzebne skreślić. W przypadku zadeklarowania, iż wskazana w wykazie osoba została oddana Wykonawcy do dyspozycji przez inny podmiot, należy podać nazwę podmiotu udostępniającego.

**Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych do dyspozycji przez inny podmiot - na podstawie delegacji ustawowej z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia( w oryginale).

………..…....…………………………

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

………………………………                                                                                        RIBR.ZP.271.3.2014

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik Nr 7

OŚWIADCZENIE

że osoby, które biorą udział w wykonaniu zamówienia

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w zadaniu pn:” Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu”

Posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualny wpis na listę członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający, określając wymogi dla kierownika budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr.243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2008 r. nr.63, poz. 394 z późn. zm.).

.......................................dnia ..............................2014

………..…....…………………………

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

RIBR.ZP.272.3.2014                                                                                                      Załącznik Nr 8

UMOWA NR ….........

( Projekt)

zawarta w dniu ….......2014 r. w Ślemieniu,  pomiędzy Gminą Ślemień, 34-323 Ślemień, ul. Krakowska 148, pow. żywiecki, woj. śląskie, reprezentowaną przez :

Wójt Gminy Ślemień - mgr Andrzej Piecha

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ślemień - mgr Małgorzaty Myśliwiec

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” a firmą …..................................................................

…............................................................................................................................................................

NIP: …..............................................., działającą na podstawie wpisu do …........................................

prowadzonego przez …..........................pod numerem.......................................

zwaną dalej „ Wykonawcą”, wybranym na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm./, zawarto umowę następującej treści :

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie , którego przedmiotem są    roboty budowlane związane z realizacją zadania pn: „Remont pomieszczeń w  budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu”

2. Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określają projekt techniczny, przedmiar robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i normami.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego i Projektanta o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności wraz z pisemnym uzasadnieniem.

5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu aktualny stan terenu budowy oraz wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na realizację umowy i stwierdza, że nie występują żadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy.

6. Organizacja prac winna uwzględniać fakt, że prace będą wykonywane w czynnym budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu.

§ 2.

WYNAGRODZENIE WYKONACY

1. Wynagrodzenie umowne za roboty objęte niniejszą umową, zgodnie z wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy ustala się na kwotę ….................zł/ słownie :....................................00/100) . W/w kwota obejmuje …....% podatek VAT. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ceny ryczałtowej, przez co należy rozumieć cenę, o jakiej mowa w art.. 632 § 1 kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały i niezmienny.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.

5. Zamawiający nie przewiduje płatności przejściowych.

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, Regon i telefonu.

§ 3.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót:

- rozpoczęcie wykonania robót – w dniu podpisania umowy

- zakończenie wykonania robót – do dnia 31 lipiec 2014 r.

Zamawiający w dniu  podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren budowy pod realizację zadań będących przedmiotem umowy.

§ 4.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy

  - przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej

  - zapewnienie na swój koszt  nadzoru inwestorskiego

  - odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy

- czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących terminach:

a) potwierdzenie przez inspektora zakończenia robót i sprawdzenia kompletności i prawidłowości  dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w terminie 3 dni od daty złożenia przez kierownika budowy gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów,

b) potwierdzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia i złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych

5.  zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot umowy, wolny od

wad i usterek.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie,

2. Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,

3. Ustanowienie kierownika budowy w osobie Pani/Pana ……………………….oraz realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) dotyczących obowiązków kierownika budowy. Zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany.

4. Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca przyjmuje na siebie prawa i obowiązki określone obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, w szczególności określonymi w przepisach: Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska i inne oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie na skutek działań własnych, działań pracowników, osób lub podmiotów, którymi się posługuje ( podwykonawców) lub pracy maszyn i urządzeń własnych lub podwykonawców..

5. Zabezpieczenie placu budowy poprzez prawidłowe oznakowanie robót zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom i pracownikom prowadzącym roboty oraz prowadzenie ich zgodnie z przepisami BHP, ppoż i ochrony środowiska,

6.Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądnie Zamawiającego jakości wykonanych robót.

8.Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją podczas wykonywania przedmiotu umowy. Za szkody wyrządzone komukolwiek podczas budowy lub w związku z budową odpowiada Wykonawca, chyba że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy prowadzeniem robót a wyrządzoną szkodą.

9.Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zabezpieczyć teren prowadzonych prac, zapewnić dojście i dojazd do wszystkich posesji, także prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.

10.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonane przy pomocy Podwykonawców.

11.Utrzymanie porządku na terenie budowy, wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy najpóźniej w ciągu 14 dni.

12.Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie /Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru o terminach prac – poszczególnych etapach i ich wykonywaniu oraz zakończeniu poszczególnych etapów robót.

13.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ( wywozu) na własny koszt odpadów związanych z realizacją zadania zgodnie z zapisami ustawy o odpadach a po zakończeniu robót usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., oraz uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego w terminie na dzień zgłoszenia do odbioru.

14. Zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pełnej dostępności do robót.

15. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót, których zakres nie przekroczy 50% niniejszego zamówienia, a zajdą przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki. Zamawiający może powierzyć wykonanie tych robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Komplementowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

17.Nieodpłatne usuwanie stwierdzonych wad, nadających się do usunięcia, ujawnionych w toku robót w okresie odbioru końcowego oraz w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi za wady.

18. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań osób w miejscu realizacji umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyższej staranności określonej w art. 355 § 2 K.C.

§ 5.

NADZÓR INWESTORSKI

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

…………………………………………………………………………………………………………

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez zamawiającego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tj. Dz. U. z 2013 r. Nr. 156, poz. 1409 ze .zm./

3. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją techniczną wykonania przedmiotu umowy. Inspektor Nadzoru nie ma upoważnienia Zamawiającego

§ 6.

PODWYKONASTWO

1. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze złożoną ofertą, przy pomocy Podwykonawców następujące roboty……………………………………………………………….

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający, w terminie 3 dni zgłasza pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszej umowy.

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni, oznacza akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie 3 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszej umowy.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni, oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł .

11.W przypadku o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w niniejszej umowie Wykonawcy musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym  niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

17. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców.

18. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma ustalonych w nich wynagrodzeń za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

§ 7.

ODBIORY

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2.Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących terminach:

a. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Kierownika budowy gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

b. Potwierdzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych.

3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając jednocześnie wykonawcy termin do ich usunięcia.

b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem ,

Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 8.

ZASADY PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

1. Rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane jedną fakturą po zakończeniu całości zadania, podstawą wystawienia faktury będzie z nią podpisany przez komisję odbiorową bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, potwierdzający rzeczowe wykonanie robót.

2. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni licząc od daty jej złożenia na dzienniku podawczym Zamawiającego.

3. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli najpóźniej w tym dniu Zamawiający wystawi do banku polecenie przelewu należności na rzecz Wykonawcy.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.

5. Zamawiający nie przewiduje płatności przejściowych.

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, Regon i telefonu.

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest załączenie do faktury dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, zaakceptowanym przez Zamawiającego, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy ( Oświadczenie Podwykonawcy).

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonastwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonastwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca może w terminie 7 dni od doręczenia tej informacji zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7.

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKOANANIA ROBÓT

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto tj. .................zł ( słownie: ............................................)

2.Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………….

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po odbiorze zadania będącego przedmiotem umowy

2) 30 % zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady o ile wcześniej Zamawiający nie skorzystał z przysługującemu mu prawa do roszczeń.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy odpowiednio przez cały okres wykonywania umowy oraz w okresie owiązywania gwarancji. W przypadku konieczności przedłużenia okresu jego obowiązywania lub wniesienia go na następny okres, wykonawca zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia - z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.

6. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 10.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na zakres robót objętych umową. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego robót.

2. W okresie trwania gwarancji Zamawiający w obecności Wykonawcy, inspektora nadzoru i kierownika budowy będzie dokonywał czynności przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca i kierownik budowy zobowiązani są do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych nieodpłatnie na wezwanie Zamawiającego.

3. Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane za każdym razem na żądanie Zamawiającego.

4. Zamawiający ma prawo zgłaszania Wykonawcy w każdym czasie wad i usterek stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji, które zostaną stwierdzone podczas użytkowania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych wad, nadających się do usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji - w terminie 30 dni od wyznaczonego w protokole przeglądu gwarancyjnego terminu do usunięcia wad lub w terminie wyznaczonym pisemnie, w przypadku zgłoszenia wykonawcy usterek lub wad w okresie o którym mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu.

6. Gdy wady zostaną usunięte, potwierdzenie usunięcia wad, o których mowa następuje w formie pisemnej w protokole gwarancyjnym w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wady lub zlecić ich usunięcie w zastępstwie Wykonawcy i jego koszt i ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

8. Koszty wymienione w pkt. 7 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. W ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji zostanie dokonany ostateczny odbiór przedmiotu umowy, stanowiący ostateczny odbiór gwarancyjny przedmiotu umowy .

10. Odbiór ostateczny zostanie dokonany protokolarnie. Poprzez zakończenie ostatecznego odbioru robót, należy rozumieć dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru robót bez usterek i wad w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru i kierownika budowy, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji.

11.Żądając usunięcia stwierdzonych wad podczas ostatecznego odbioru, Zamawiający wyznaczy termin 30 dni na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

12. Gdy wady zostaną usunięte, potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w protokole gwarancyjnym, wciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

§ 11.

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony stosować będą kary umowne wg. następujących zasad:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy,

d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 3% wartości brutto przedmiotu umowy,

e) za nieprzedłużenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany 3% wartości przedmiotu umowy,

f)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 0,5% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 3% wartości brutto przedmiotu umowy,

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto umowy.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

4. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Strony umowy dopuszczają pomniejszenie płatności faktury o wysokość ustalonej kary.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 12.

USUWANIE USTEREK I WAD

1. Zamawiający ma prawo sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformować niezwłocznie Wykonawcę, poprzez wpis do dziennika budowy, bez oczekiwania na częściowy lub końcowy odbiór robót. Zgłoszenie wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie, w uzgodnionych przez obie strony terminach. Również w tym terminie powinny być usunięte wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym zakresie.

2. Wykonawca nieodpłatnie usunie wady i usterki powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ujawnione w toku odbioru końcowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie również wszelkie uszkodzenia infrastruktury, które nastąpią przy okazji lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, a koszty potracić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek innemu Wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 14 dni przed jej powierzeniem.

§ 13.

WYKONANIE ZASTĘPCZE

1. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę, całego zakresu zleconych prac Zamawiający może je zlecić do wykonania innemu Wykonawcy. Wówczas nastąpi obniżenie wynagrodzenia, proporcjonalnie do wykonania zakresu robót, co nie wyklucza naliczenia kar umownych.

2. O zamiarze powierzenia wykonania brakującego zakresu robót, o których mowa w pkt. 1 innemu Wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

§ 14.

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego rażącego narusza przez druga stronę podstawowych postanowień umowy a w szczególności Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

1.1. Nie podjęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, mimo wypełnienia swych obowiązków przez Zamawiającego oraz dodatkowego wezwania.

1.2. Wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z projektem i sztuką budowlaną, po uprzednim pisemnym ustaleniu terminu usunięcia nieprawidłowości.

1.3. Przerwy w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwającej ponad 7 dni.

1.4. Wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku nadzień od odstąpienia i przekaże go Zamawiającemu. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę, pomiędzy wartością umowy w odniesieniu do robót, od których odstąpiono a ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę . Odstąpienie to nie wyklucza naliczenia kar umownych określonych w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 15.

ZMIANY UMOWY

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza następujące zmiany umowy:

1.Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania zamówienia, który może ulec zmianie w przypadku skrócenia terminu realizacji inwestycji lub przedłużenia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

-    wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych ( długotrwałe opady deszczu przez okres dłuższy niż 5 dni),  mających faktyczny wpływ na realizację robót budowlanych prowadzonych na otwartej przestrzeni, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym protokołem.

- wystąpienia w trakcie prowadzenia robót nieprzewidzianych okoliczności, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym protokołem.

2) ograniczenia zakresu robót w:

- sytuacji, gdy wykonanie pomiaru geodezyjnego wymaga dłuższego okresu realizacji, Zamawiający może zrezygnować z wykonania robót ustalonych w przedmiarze robót i obniżyć wynagrodzenie wykonawcy o wartość niewykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym protokołem.

- ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych , czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

- konieczności wykonania robót zamiennych

- zmiany finansowania robót związane ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,

3) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

4) zmiany korzystne dla Zamawiającego istotne dla prawidłowego wykonania zamówienia.

5) zwłoki w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,

6) konieczności zmiany nazwy zadania,

7) zmiany osób reprezentujących strony umowy,

8) wcześniejszego wykonania robót tj. przed upływem terminu wskazanego w umowie.

9) przedłużenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówień /robót dodatkowych

10) wskutek wprowadzenia nowego podwykonawcy( ców) i/lub dalszego (ych) podwykonawcy       ( ców) a także zmiana podwykonawcy( ców) oraz dalszego (ych) podwykonawcy (ców)

11) wskutek zamiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcy (com) i/lub dalszemu (ym) podwykonawcy( com),

12) wskutek zlecenia podwykonawstwa w sytuacji , gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, ze wykona zamówienie osobiście.

13) zmiany przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2. Wprowadzenie zmiany do umowy  wymaga spisania protokołu konieczności zaakceptowanego przez obie strony i wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

3). Dopuszcza się także zmianę nieistotnych warunków umowy w przypadkach :

1. wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych

2. zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy ( przekształcenie itp.)

3. zmiany osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy,

4. zmiany rachunku bankowego

5. zmiany obowiązujących przepisów prawa

6. innych okoliczności, które nie będą w istotny sposób ingerować w przedmiot zamówienia.

§ 16.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w następujących okolicznościach, jeżeli :

- zostanie wydany nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały, wyroby, urządzenia, technologie niezgodne z wymaganiami i mimo wezwania nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,

- Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawców nie wykazanych w ofercie przetargowej, bez uzyskania zgody Zamawiającego,

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót tak dalece , że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym

§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze stron umowy zobowiązuje się nie zbywać osobom trzecim wynikających z niniejszej umowy wierzytelności , bez zgody drugiej ze stron umowy.

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla zamawiającego.

3. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo budowlane oraz Prawa zamówień publicznych.

4. Wszelkie zmiany w treści umowy bezwzględnie wymagają zgody Zamawiającego oraz formy pisemnej - aneksu i nie mogą być wprowadzone przed dniem jego podpisania pod rygorem nieważności.

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi

a. oferta Wykonawcy z dnia ………………….r.

b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa.

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia robót uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca a dwa egzemplarze Zamawiający.

Wykonawca :                                                                           Zamawiający:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Załącznik nr 1  do umowy

RIBR.ZP.272.1.2014

z dnia……………………

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, niżej podpisany, przedstawiciel upoważniony do reprezentowania firmy:

………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………

REGON: …………………………..,   NIP: ……………………………..

Oświadczam, że wszelkie wymagane należności pieniężne, należne nam w poprzednim okresie rozliczeniowym t.j. od dnia ……………….. do dnia ……………., za prace wykonane w ramach zadania, pn:

„Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu”

wynikające z umowy ( zlecenie) nr ……………………… z dnia …………………………………..

pomiędzy reprezentowana przeze mnie firmą a Głównym Wykonawcą - firmą ………………………

z siedzibą …………………………………………………………………..

REGON: …………………………..  NIP: ……………………………………

zostały nam uregulowane,

ww. płatności nastąpiły w dniu …………………………………………………

W związku z powyższym oświadczam, że nie będę wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do ……………………………………..( Główny Wykonawca) i Gminy Ślemień , w szczególności roszczeń na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego.