SIWZ

TOM 2

KONTRAKT – UMOWA

AKT UMOWY

NR referencyjny RIBR.ZP.272.RPO.8/2017

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – etap 3

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

......................................................

......................................................

a

..........................................................

..........................................................

ul. .....................................................

..........................................................

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – etap 3, zostały zaprojektowane  i wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

Niniejszym ustala się, co następuje:

§ 1

Postanowienia ogólne

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – etap 3” zwane dalej „przedmiotem umowy”.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych zwanych dalej „robotami budowlanymi” – zgodnie z OPZ – Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej OPZ- PFU) i złożoną ofertą.

- Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych zgodnie z OPZ-PFU.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z OPZ-PFU,

- Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu,

- Przedmiar robót/Wykaz cen,

- inne, niewymienione dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu.

- W razie rozbieżności między dokumentami, o których mowa w ust. 5, hierarchia ich ważności będzie zgodna z kolejnością ich zapisu. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy a OPZ-PFU, pierwszeństwo mają zapisy OPZ-PFU.

§ 2

Projektowanie oraz Data Rozpoczęcia

- Wykonawca na mocy niniejszej umowy jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do prac projektowych w sposób umożliwiający uzyskanie odpowiednich pozwoleń i ukończenie na ich podstawie robót budowlanych w terminie umownym.

- Sporządzana dokumentacja projektowa musi być zgodna z polskim prawem, w szczególności z ustawą Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi.

- Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy dodatkowe dokumenty i dane dotyczące przedmiotu umowy, tylko wtedy gdy taka potrzeba wyłoni się w trakcie prowadzenia prac projektowych oraz gdy znajdują się one w posiadaniu Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać dane, którymi nie dysponuje Zamawiający, we własnym zakresie, a w szczególności dokonać oględzin i czynności uzupełniających w terenie objętym przedmiotem umowy lub wystąpić z wnioskiem o ich uzyskanie do odpowiednich organów administracji publicznej. Zamawiający w zakresie swoich kompetencji oraz możliwości zobowiązuje się wspomagać Wykonawcę w tych działaniach.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, załącznikami do niej, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (państwowymi, zakładowymi, innymi) i rysunkami normatywnymi.

- Wykonawca zorganizuje comiesięczne rady techniczne celem omówienia postępu prac projektowych z udziałem Zamawiającego oraz Inżyniera.

- Wykonawca wykona całość Dokumentacji Projektowej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Pliki cyfrowe-edytowalne w formacie umożliwiającym wykorzystanie w środowisku Auto-Cad, Word itp. (rozszerzenie: .dwg lub .dxf w przypadku środowiska Auto-Cad) oraz całość dokumentacji w formacie .pdf (m.in. bez nazw własnych i danych osobowych).

- Dokumentacja projektowa musi być tak wykonana, aby umożliwić Wykonawcy wykonanie na jej podstawie robót budowlanych zgodnie z polskim prawem.

- W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla robót budowlanych i/lub ich zgłoszenia odpowiednim Organom to Wykonawca dopełni wszelkich obowiązków wynikających z prawa polskiego. Jeżeli będzie taka konieczność to: w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, objętych pozwoleniem/lub zgłoszeniem Zamawiający, w zgodzie z art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a)	oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(b)	oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(c)	informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

- Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę.

- Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach umowy.

- Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy przedłoży do akceptacji Inżyniera harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany również planem płatności.

§ 3

Podwykonawcy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców w następującym

zakresie:

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

- Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w art. 647[1] k.c.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania wypłat kwot z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.

- Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do Robót, w ramach Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego oraz spełnienia następujących wymogów:

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, wniosku wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Ponadto, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny zamienny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy, wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania strony umowy.

  - Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosił na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu poświadczanej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o podwykonawstwo.

  - Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w pkt 2) lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 3) będzie równoznaczne z brakiem akceptacji przez Zamawiającego odpowiednio projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo. Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo.

  - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt Umowy o podwykonawstwo lub Umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia pkt 1 – 4 stosuje się odpowiednio.

  - Wszystkie Umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

  - Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące postanowienia:

    - Zakres robót przewidzianych do wykonania.

    - Termin realizacji robót.

    - Wynagrodzenie i zasady wynagradzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

    - Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.

    - Klauzulę o następującej treści: „W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym (przedmiarze robót/wykazie cen) Wykonawcy stanowiącym część oferty.”

- Postanowienia niniejszego paragrafu, w tym procedurę określoną w ust. 5 stosuje się odpowiednio również do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000 zł netto.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenie do zmiany umowy w powyższym zakresie pod rygorem wystąpienie o zapłatę stosownej kary umownej.

- Niezależenie od obowiązków wskazanych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich dostawców i usługodawców. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę Dostawcy lub Usługodawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń.

- Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 5) stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 zd. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i innych należności ubocznych, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy według zasady solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 647(1)  § 5 Kodeksu cywilnego, będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zapłata na rzecz Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest niniejsza umowa.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

- W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inspektora lub przedstawiciela Zamawiającego odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót budowlanych, usług lub dostaw, od wystawienia przez Inspektora Nadzoru Protokołu Odbioru Robót (lub innego równoważonego dokumentu) obejmującego zakres robót, usług lub dostaw wykonanych przez Podwykonawcę, lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty, usługi lub dostawy wykonane przez Podwykonawcę,

  - warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. ustawy Pzp, pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 4

Wymogi dotyczące materiałów

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570 z ze zm.) oraz określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – OPZ-PFU.

- Na każde żądanie Inżyniera, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją.

- Jeżeli Zamawiający zażąda wykonania dodatkowego badania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań.

- Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 3, obciąży Wykonawcę.

§ 5

Terminy realizacji

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 30 września 2018 r.

- Przedłużenie terminu wykonania zadania ustalonego w ust. 1 dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności ujętych w § 19, a także wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się :

- Protokolarnie przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie i na zasadach opisanych w OPZ-PFU.

- Spełnić inne, niewymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania placu budowy.

§ 7

Obowiązki Inżyniera/Inspektora

- Realizacja umowy będzie odbywała się przy udziale Inżyniera Kontraktu/Inspektora (zwanego w umowie Inżynierem).

- Inżynier w zakresie swoich podstawowych obowiązków będzie:

- nadzorował realizowanie postanowień niniejszej umowy,

- monitorował postęp prac objętych niniejszą umową, w szczególności prac projektowych,

- zapewniał profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi,

- reprezentował Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzał jakość wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegał zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzał i odbierał roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczył w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,

- przygotowywał i przeprowadzał odbiory gotowych przyłączy i uczestniczył w przekazywaniu ich do użytkowania,

- potwierdzał faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad,

- żądał od Wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,

- zapewniał nadzór i akceptację przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia,

- egzekwował zgodność wykonanych robot z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami kontraktowymi,

- prowadził fizyczne (obmiary oraz inwentaryzacje robót na budowie) i finansowe rozliczenie umowy  zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń.

- Inżynier może wydawać Wykonawcy polecenia konieczne do wykonania robót lub usunięcia wad. Polecenia Inżynier winien wydawać pisemnie.

- Wykonawca powinien zastosować się do poleceń Inżyniera w czasie niezbędnym do jego wykonania, a wskazanym w poleceniu.

- W przypadku niezastosowania się do polecenia Inżyniera, roboty powinny zostać zawieszone a wszelkie wynikłe z tego powodu koszty będą obciążać Wykonawcę.

- Wydane przez Inżyniera Polecenia, o których mowa w ust. 3, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się:

- Wykonać prace projektowe, a następnie roboty budowlane określone w § 1 niniejszej umowy zgodnie z OPZ-PFU, postanowieniami niniejszej umowy, warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofertą, obowiązującymi przepisami i normami oraz z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a także z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego lub Inżyniera  uzgodnionymi w czasie realizacji robót budowlanych.

- Zrealizować roboty budowlane przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p. poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

- Przejąć i zorganizować plac budowy w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich i zapewnić ciągły dojazd mieszkańców mieszkających przy tej drodze.

- Ponosić wszelkie koszty związane z przygotowaniem terenu realizacji robót budowlanych i dozoru wykonywanych w ramach umowy robót budowlanych od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru końcowego.

- Wykonać oznakowanie miejsc, na których będą realizowane roboty budowlane.

- Umieścić tablicę informacyjną spełniającej wymogi ustawy Prawo budowlane.

- Strzec mienia znajdującego się na terenie realizacji robót budowlanych, a także zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie realizacji robót budowlanych.

- Zabezpieczyć na terenie realizacji robót budowlanych warunki wynikające z przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie warunki socjalne i inne wymagane prawem warunki i świadczenia dla swoich pracowników.

- Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót budowlanych będzie należało utrzymywanie terenu realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych składowanie i usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów po ich wykorzystaniu, odpadów i śmieci oraz innych niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na swój koszt wszelkich awarii powstałych w związku z prowadzeniem robót budowlanych.

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia.

- Środki łączności, w tym telefony, Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie.

- Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dziennika przebiegu robót budowlanych i udostępnianie go na każde żądanie Inżyniera lub Zamawiającego, jak również przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom.

- Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie i zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego przez Inżyniera i Zamawiającego, uczestnictwa w  czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Inżynierowi i Zamawiającemu do akceptacji materiałów, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet protokołów odbiorów technicznych, protokołów badań i sprawdzeń, atestów, oraz (po uprzednim sprawdzeniu przez Inżyniera) dokumentację powykonawczą z realizowanych robót budowlanych w ramach niniejszej umowy.

- Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy (przywrócić do stanu pierwotnego) i przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa bez dodatkowych opłat w odbiorze końcowym.

- Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wartość niniejszego zamówienia przez cały okres trwania umowy oraz przedstawić polisę potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia na żądanie Inżyniera lub Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania wyżej wskazanych czynności oraz innych obowiązków określonych w OPZ-PFU, a nieokreślonych w Umowie.

§ 9

Inne obowiązki Wykonawcy

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 8 niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje obowiązek informowania Inżyniera o terminie robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających, o którym mowa w pkt. 3.1.10) OPZ-PFU. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inżyniera o tym fakcie zobowiązany będzie odkryć te roboty na własny koszt, następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie brutto tj. …………………zł, /słownie:

/ w formie ………………………………………/

- Ustala się kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – 30% wysokości zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych.

§ 11

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto, bez  należnego podatku od towarów i usług ____________ PLN,  (słownie: .................................................... [PLN]),

plus należny podatek od towarów i usług:  ____________ PLN,  (słownie: .................................. [PLN]) w stawce ……%,

co stanowi łącznie brutto, wraz z należnym podatkiem od towarów i usług ____________ PLN,  (słownie: ......................................................................... [PLN]), w tym:

a) kwota za realizację niniejszego zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wynosi:

kwota bez podatku od towarów i usług: ..............................................[PLN]

(słownie: ......................................................................... [PLN])

Należny podatek od towarów i usług: : .................................................................. [PLN]

(słownie: ......................................................................... [PLN])

stawka {…} %

RAZEM: Kwota z należnym podatkiem od towarów i usług: ..............................................[PLN]

(słownie: ......................................................................... [PLN]),

b) kwota za realizację niniejszego zamówienia w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynosi:

kwota bez podatku od towarów i usług: ..............................................[PLN]

(słownie: ......................................................................... [PLN])

Należny podatek od towarów i usług: : .................................................................. [PLN]

(słownie: ......................................................................... [PLN])

stawka {…} %

RAZEM: Kwota z należnym podatkiem od towarów i usług: ..............................................[PLN]

(słownie: ......................................................................... [PLN]),

c) kwota za realizację niniejszego zamówienia w zakresie przyłączy wodociągowych i sanitarnych wynosi:

kwota bez podatku od towarów i usług: ..............................................[PLN]

(słownie: ......................................................................... [PLN])

Należny podatek od towarów i usług: : .................................................................. [PLN]

(słownie: ......................................................................... [PLN])

stawka {…} %

RAZEM: Kwota z należnym podatkiem od towarów i usług: ..............................................[PLN]

(słownie: ......................................................................... [PLN]),

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. a), będzie płatne jednorazowo na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej, spisanego między Zamawiającym a Wykonawcą oraz Inżynierem. Podstawą do spisania protokołu będzie uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla robót budowlanych i/lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia i nie wniesieniu sprzeciwu przez odpowiednie Organy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. b)-c) , będzie płatne w sześciu płatnościach przejściowych oraz jednej płatności końcowej, na zasadach opisanych w § 12.

§ 12

Zapłata wynagrodzenia

- Podstawą wystawienia faktury VAT dla płatności przejściowej przez Wykonawcę będzie wystawione przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego rozliczenie przejściowe, które będzie zawierać tabelę obmiarową wraz ze szkicem inwentaryzacyjnym. Faktura VAT dla płatności przejściowej może być wystawiona przez Wykonawcę po osiągnięciu wartości robót wynoszącej co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może zaakceptować rozliczenie przejściowe na kwotę mniejszą niż opisana powyżej. Akceptacja rozliczenia przejściowego na kwotę mniejszą od wskazanej powyżej może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Wynagrodzenie płatne będzie w  terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  Za termin zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej w terminie do 14 dni od dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w pkt. 3.1.10 OPZ-PFU, a warunkiem jej wystawienia jest akceptacja przez Inżyniera Rozliczenia końcowego, o którym mowa w ust.5.

- Po odebraniu przedmiotu umowy uprawniającego Wykonawcę do wystawienia faktury końcowej, Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi Rozliczenie końcowe w 4 egzemplarzach. Na rozliczenie końcowe składać się będzie:

  - Oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

  - inwentaryzacja geodezyjna z oznaczeniem odcinków wykonanych w ramach rozliczenia,

  - protokoły odbioru nawierzchni wraz z protokołem prób, badań, wskaźnika zagęszczenia, szkicem z oznaczeniem odtworzenia nawierzchni,

  - kanalizacja sanitarna/przyłącza kanalizacyjne, wodociąg/przyłącza wodociągowe – szkic inwentaryzacyjny z tabelą obmiarową, protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, protokoły zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki, badania zagęszczenia gruntu (nawierzchni), inspekcja TV, oświadczenie o uporządkowaniu terenu; wykaz przyłączonych wraz z tabelą (dane adresowe właścicieli działek, nr działki, długość przyłącza oznaczenie studzienki przyłączeniowej), oświadczenie mieszkańca o wykonaniu przyłącza;

  - inspekcja TV – raport zbiorczy + płyta CD, data wykonania inspekcji, wykres spadku kanału, opis inspekcji zgodny z inwentaryzacją geodezyjną

  - dokumentacja fotograficzna dla odtworzenia nawierzchni dróg, dojazdów

  - rozbiórka - szkic inwentaryzacyjny z tabelą obmiarową, badania zagęszczenia gruntu (nawierzchni)

  - dokumentacja powykonawcza zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,

  - inne, nie wymienione powyżej dokumenty, a wskazane w pkt. 3.1.10 i 11 OPZ-PFU.

- Rozliczenia(i dodatkowe materiały) muszą umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego, w szczególności identyfikację kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Kwoty wykazane w Rozliczeniu jako należne Wykonawcy dotyczyć będą Robót, które zostały uznane przez Inżyniera jako faktycznie i w całości wykonane.

- Zamawiający wymaga sporządzenia oddzielnych faktur dotyczących części kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, składających się na dane rozliczenie przejściowe i końcowe.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona na fakturze podziału poszczególnych elementów płatności, którego dotyczy faktura.

- Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy pisemne potwierdzenia podwykonawców, których wierzytelności są częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawców, wraz z dowodami zapłaty. Każde potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne danemu podwykonawcy z tej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku podwykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzeń, o których mowa w ust. 8, Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wykaz płatności na rzecz podwykonawców za roboty wykonane z ich udziałem w okresie objętym rozliczeniem wraz z oświadczeniem Wykonawcy i podwykonawców, że kwoty zawarte w wykazie stanowią całkowite rozliczenie za te roboty oraz informacją o kontach bankowych podwykonawców, na które ma być dokonana zapłata. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz podwykonawców kwot zawartych w wykazie, w terminie jak w ust. 2, oraz potrąci z  kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy.

- Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do regulowania należności podwykonawców w sposób opisany w ust. 9.

- Postanowienia ust. 8-10 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umów podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

§ 13

Odbiór przedmiotu umowy

Odbiór robót dokonywany będzie na zasadach określonych w SIWZ – OPZ-PFU

§ 14

Gwarancja

- Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres …………. miesięcy na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru robót, o którym mowa w pkt. 3.1.11 OPZ-PFU.

§ 15

Odstąpienie od umowy.

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- nastąpi rozwiązanie lub upadłość firmy Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego,

- Wykonawca zaniecha realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 20 dni, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego,

- Pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Inżyniera Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy drugiego pisma.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 16

Obowiązki po odstąpieniu od umowy

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę, Zamawiającego i Inżyniera obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca obowiązany jest:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru robót ze strony Inżyniera, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń niezużytych i zostawionych na budowie,

- zgłosić do dokonania przez Inżyniera odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- sporządzić protokół inwentaryzacyjny.

- Inżynier dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz dokona rozliczenia robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych w niniejszej umowie. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary naliczone zgodnie z § 18 niniejszej umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający jest obowiązany:

- zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające,

- przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

§ 17

Rozliczenie po odstąpieniu od umowy

- Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Inżynier sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.

§ 18

Kary umowne

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych.

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Strony mają prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Stronę z przyczyn leżących po jej stronie, jest ona zobowiązana zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1. Kara, o której mowa powyżej nie obowiązuje w przypadku okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku nieotrzymania środków zewnętrznych na finansowanie Kontraktu przez Zamawiającego. Jeżeli przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego będą okoliczności, o których mowa w artykule 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nieotrzymanie środków zewnętrznych na realizację Kontraktu to nie należy się Wykonawcy kara, ponieważ są to okoliczności za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Stronę z przyczyn leżących po drugiej Stronie, druga Strona umowy jest zobowiązana zapłacić Stronie odstępującej karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (lub w okresie rękojmi), liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad i usterek – w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1.

- Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość otrzymania środków na sfinansowanie robót, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te straty, niezależnie od należnych kar umownych.

- Za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji Robót objętych Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna  będzie wynosiła  500 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczony od daty, z którą Roboty te powinny zostać rozpoczęte do dnia faktycznego ich rozpoczęcia przez Wykonawcę. Data ta będzie odpowiednio poświadczona przez Inżyniera.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci zryczałtowaną karę w wysokości 5 000 zł, jeżeli przedmiot zamówienia będzie realizowany przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców. Kara taka będzie nakładana na Wykonawcę w przypadku każdorazowego wykrycia nieujawnionego podwykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równowartość kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę) za każde niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, odrębnie dla każdej osoby. Kara powyższa należna jest również w przypadku stwierdzenia wystąpienia przesłanek do jej naliczenia również o Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Zamawiający będzie stosował także kary umowne w przypadku użycia do realizacji Robót Urządzeń, Materiałów nie zatwierdzonych przez Inżyniera i Zamawiającego. Wysokość kary to 10 000 zł za każdorazową próbę wbudowania przez Wykonawcę na terenie budowy niezatwierdzonych materiałów i/lub urządzeń.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na co ten wyraża zgodę. Zamawiający może również pokryć kary z zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu także kary umowne za:

a) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 5% całkowitego wynagrodzenia należnego danemu podwykonawcy brutto,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,1 % ceny ofertowej brutto

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,1 % ceny ofertowej brutto,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 5% całkowitego wynagrodzenia należnego danemu podwykonawcy brutto.

14. Kary umowne będą naliczane niezależnie za każdy stwierdzony przypadek uprawniający do naliczenia kary umownej.

§ 19

Przewidywane możliwości zmiany umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje Zmiany polegające na:

- Zmianie ceny w związku ze zmianą stawki VAT,

- Zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, na który wpływ mają:

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych warunków,

- zaistnienia siły wyższej - siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;

- działania organów administracji publicznej, w szczególności:

- przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.

- konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

- konieczność zaspokojenia roszczeń osób trzecich nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,

- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy,

- zmianę technologii wykonania roboty z metody bezwykopowej na metodę wykopową, jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że stan techniczny kanału jest zły i nie można z przyczyn technicznych wykonać go w technologii bezwykopowej metodami przewidzianymi w OPZ-PFU,

- zmianę technologii wykonania roboty z metody wykopowej na metodę bezwykopową, jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że jest to uzasadnione uwarunkowaniami technicznymi oraz administracyjnymi,

- zmianę zakresu robót, w szczególności wynikających ze zmian projektowych będących efektem zaistnienia siły wyższej, niezinwentaryzowanych przeszkód uniemożliwiających wykonanie robót, brakiem zgód mieszkańców na wejście w teren,

- zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, m. in.:

- nieujęte (nieziwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych;

- związane ze wstrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego;

- związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków;

- wynikające z niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagając naprawy;

- zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich;

- wystąpienie warunków wodno-gruntowych znacząco odbiegających od tych wskazanych w OPZ-PFU.

- Zmianie sposobu wykonania zamówienia uzasadnionej ekonomicznymi i technicznymi uwarunkowaniami,

- zmianie ilości robót w stosunku do określonych w OPZ-PFU, przy czym zmiana do 20% wartości robót opisanych w OPZ-PFU nie jest zmianą i winna być wliczona przez Wykonawcę w ryzyko kalkulacyjne. Zmiany powyżej 20% wartości robót opisanych w OPZ-PFU wymagają zmiany i uprawniają do zmiany wynagrodzenia na podstawie cen rynkowych opartych na bazie cenowej dla budownictwa np. Bistyp lub Sekoconbud  - wersja obowiązująca w okresie szacowania kosztów.

Termin wykonania umowy może ulec w przypadku wystąpienia w/w przesłanek przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. Jednakże Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy, jeżeli Zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę - w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być przeprowadzone jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje będę mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie zaistnienia powyższych Zmian,

Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody na Zmianę w stosunku do treści Oferty, przewidzianą w niniejszej Umowie.

Zmianą w rozumieniu niniejszej umowy nie są:

- zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.

- zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp;

- zmiana kluczowych specjalistów na inne osoby legitymujące się doświadczeniem jakie było wymagane na etapie procedury przetargowej.

§ 20

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami.), Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r  – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.).

- Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązywać polubownie.

- W przypadku gdyby rozwiązania polubownego nie dało się wypracować, Strony poddadzą spory pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym: 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa zadania………………………………………………………………………………………………

GWARANTEM jest [nazwa, adres] będący Wykonawcą Zadania pn.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest ……………………………, reprezentowana przez ………………………………………. Zwany dalej Zamawiającym

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu: nazwa zadania, określonego w Kontrakcie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu umowy. Gwarancja obejmuje również maszyny i urządzenia.

- Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2.

- Termin gwarancji jakości wynosi …… miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

- Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę, o której mowa w art. 5561 lub art. 5563 k.c.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający uprawniony jest do:

a) 	żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

b) 	wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

c) 	żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 
i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad.

d)	żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z podatkiem od towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy dzień opóźnienia;

e) 	żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z podatkiem od towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy dzień opóźnienia;

f) 	żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. e).

2. 	W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do:

a) 	terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad;

b) 	terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;

c) 	zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c);

d) 	zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);

e) 	zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e);

f) 	zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f).

3. 	Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co w przypadku uzyskania korzystnego dla Zamawiającego orzeczenia, będzie miało skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 ze zm.).

4. 	Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

1. 	Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. 	Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. 	W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. 	Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. 	Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 5

Tryby usuwania wad

1. 	Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 10 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).

2. 	W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest:

a) 	przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

b) 	usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3. 	W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt Gwaranta.

4. 	Czynności w ramach gwarancji i rękojmi realizowane będą na Obiekcie/Nieruchomości w godzinach pracy Zamawiającego, a w wyjątkowych sytuacjach także poza godzinami pracy.

5. 	Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.

§ 6

Komunikacja

1. 	Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. 	Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za prowadzona w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub email będzie uważana za datę otrzymania pisma.

3. 	Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.

4. 	Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

5. 	Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

……………………………………………………………………………..

6. 	O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczona.

7. 	Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidacje powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.	W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

2. 	Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Kontrakt oraz inne dokumenty będące integralną częścią Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim określają one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie z podatkiem od towarów i usług).

3. 	Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. 	Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, po dwa dla każdej ze stron.

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________

W imieniu ___________________

Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję