Gmina Ślemień z siedzibą w Ślemieniu 34-323 Ślemień , ul. Krakowska 148 pow. żywiecki woj. śląskie Tel./fax 0-33-865-40-98 NIP: 553-11-18-702 Regon: 070010136

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR FZ.271.2.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: ” Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1” – zaprojektuj i wybuduj Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura Kultury, oraz dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) Spis treści: A. Formularz oferty B. Projekt umowy C. Instrukcja dla wykonawców z załącznikami, D. Program funkcjonalno-użytkowy

Nazwa i siedziba wykonawcy

..............................................

..............................................

..............................................

NIP ……………………………

REGON ……………..……….

# OFERTA

Urząd Gminy Ślemień

34-323 Ślemień, ul. Krakowska 148

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1” – zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura Kultury, oraz dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Oferujemy wykonanie robót objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę ryczałtową:

Cena netto:     .............................zł

VAT:    ………………………. zł (stawka ….%)

Cena ofertowa: ...................…………. zł [ słownie: …………………………….. ..............................................................................................................................zł] zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo – finansowym.

2. Realizacja robót nastąpi w terminie do dnia: ………………………..r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

- Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*.

Następujące roboty zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

6. Wadium w kwocie 125 000,00  zł zostało wniesione w dniu .........................………

w formie .......................................................................……….................................

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy   w   wysokości 8 % ceny umownej w ………………………………

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu                  i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby                  z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

- Oświadczamy, że na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy  gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.

10. Oferta zawiera …… ponumerowanych kartek.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ...........................................................

Podpisano:

..............................................

/ upełnomocniony  przedstawiciel /

......................................................

/ miejscowość /

dnia................................................

B.      UMOWA nr ……………..

Zawarta w dniu ........................2011 r. w Ślemieniu, pomiędzy Gmina Ślemień  z siedzibą

w Ślemieniu 34-323 Ślemień, ul. Krakowska 148

NIP: 553-11-18-702

Regon: 070010136

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. ........................................................ ..................................

2............................................................................................

a ..................................................................................................................................

z siedzibą.....................................................................................................................

NIP .........................................................

Regon ....................................................,

KRS.........................................................

kapitał zakładowy …………………………

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. .........................................

2. ............................................

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ). przetargu nieograniczonego nr  ………………….. i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zawarta została umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§  1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1” – zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura Kultury, oraz dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt Parku Etnograficznego przewiduje odtworzenie typowego układu zabudowań wsi beskidzkiej. Planowana jest zabudowa 17 obiektów , których wykaz stanowi załącznik nr D do SIWZ.

Pełnobranżowy projekt Parku Etnograficznego powinien zawierać następujące elementy:

- Aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych.

- Dokumentację geologiczno-inżynierską opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998 nr 126 poz. 839)

- Projekt zagospodarowania terenu wskazujący lokalizację poszczególnych obiektów , niezbędne ciągi komunikacyjne , miejsca parkingowe dla autobusów     i samochodów osobowych , urządzenia małej architektury wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W projekcie zagospodarowania terenu należy wskazać rezerwę terenu pod obiekt sakralny oraz karczmę , które nie będą zabudowane na terenie Parku Etnograficznego w ramach realizowanego projektu.

- Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

- Projekt wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

- Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

- Projekt instalacji odgromowej , alarmowej, monitoringu , oświetlenia i sygnalizacji pożarowej.

- Projekt instalacji przeciwpożarowej – hydrantowej lub alternatywnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

- Projekt budowlano i wykonawczy branży drogowej obejmujący parkingi , drogi wewnętrzne i ciągi piesze wraz z projektem wjazdu na teren Parku Etnograficznego..

- Projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz projekt stałej organizacji ruchu przy Parku Etnograficznym zatwierdzone przez odpowiednie urzędy.

- Inwentaryzację budowlaną obiektów kubaturowych przeznaczonych do przeniesienia do Parku Etnograficznego (wg załącznika nr D do SIWZ) wraz z określeniem stanu technicznego poszczególnych elementów obiektów.

- Dokumentację fotograficzną obiektów – jako załącznik do inwentaryzacji.

- Projekt budowlany i wykonawczy odbudowy obiektów ( we wszystkich obiektach należy zaprojektować nową więźbę dachu wraz z pokryciem z gontu lub dranicy).

- Projekt urządzenia terenów zieleni.

- Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) wraz z kompletem wymaganych opinii , uzgodnień i decyzji.

- Projekt należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oddział  w Bielsku-Białej oraz uzyskać pozwolenie Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych (jeżeli zachodzi taka konieczność).

- Wykonawca złoży kompletną dokumentację projektową w Starostwie Powiatowym w Żywcu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

- Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz uprawomocnieniu się decyzji Wykonawca zgłosi rozpoczęcie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Żywcu i przystąpi do realizacji robót budowlanych objętych opracowaniem projektowym.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 komplety zatwierdzonej dokumentacji technicznej do jego wyłącznej dyspozycji. Poza tym dokumentacja winna być sporządzona  w ilości niezbędnej do uzyskania uzgodnień i pozwolenia na budowę. Całkowity koszt wykonania dokumentacji obciąża Wykonawcę.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej inwentaryzację powykonawczą budowlaną , inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich zabudowanych obiektów oraz sieci uzbrojenia i instalacji wewnętrznych na terenie Parku Etnograficznego. Komplet dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do jego wyłącznej dyspozycji.

- Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (chyba , że decyzja pozwolenia na budowę określi inne zasady).

Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Ślemień przed urzędami w celu wykonania niezbędnych czynności do uzyskania pozwolenia na budowę Parku Etnograficznego w imieniu Gminy Ślemień.

W ramach realizacji projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania następującego zakresu czynności:

- Zakup istniejących budowli zabytkowych. Część obiektów przekazana zostanie przez ich właścicieli nieodpłatnie. W wykazie obiektów stanowiącym załącznik nr D do SIWZ znajdują się informacje , które obiekty należy wykupić a które przekazane zostaną nieodpłatnie.

- Rozbiórka obiektów wraz z wykonaniem szczegółowej dokumentacji fotograficznej i filmowej prowadzonych robót w technologii cyfrowej w formatach umożliwiających odtwarzanie plików na standardowym sprzęcie. Katalogowanie i oznakowanie numeryczne wszystkich elementów demontowanych w poszczególnych obiektach.

- Wszelkie roboty związane z rozbiórką obiektów prowadzone będą pod nadzorem etnografa wskazanego i powołanego w tym celu przez Zamawiającego. Wykonywanie tych prac bez wcześniejszego zawiadomienia inwestora jest niedopuszczalne.

- Inwestor dokona na bieżąco oceny stanu technicznego poszczególnych elementów obiektów pod kątem szkód spowodowanych przez szkodniki drewna, wpływ zawilgocenia i innych czynników mających wpływ na materiał drewniany. Etnograf zakwalifikuje materiał drewniany do ponownej zabudowy oraz wskaże elementy do usunięcia i odtworzenia. Zleci również metody zabezpieczenia materiału drewnianego przeznaczonego do ponownej zabudowy.

- Na niektórych obiektach zabudowany jest materiał wykonany z płyt azbestowych (elewacja lub pokrycie dachu). Należy zlecić do rozbiórki i utylizacji przez uprawnioną firmę. Zgodnie z pkt. 3 ppkt. 3.2. umowy.

- Transport zdemontowanych elementów obiektów z miejsca rozbiórki do miejsca odbudowy  w Parku Etnograficznym lub do miejsca bezpiecznego składowania ( ochrona przed niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi ), obróbki i mechanicznej przed ponowną zabudową. Wymaga się aby Wykonawca dysponował odpowiednia halą trwałą lub w zabudowie namiotowej, która przeznaczona zostanie na magazyn zdemontowanych elementów i równocześnie warsztat robót zabezpieczających . Wykonawca winien dysponować odpowiednimi maszynami i samochodami umożliwiającymi bezpieczne przeprowadzenie rozbiórki oraz transport w miejsce przeznaczenia.

- W celu wiernego odtworzenia zabytkowej zabudowy zaleca się zabudowę z materiałów pozyskanych wyłącznie ze źródeł lokalnych . Akceptacji proponowanych materiałów do zabudowy dokona inwestor.

- Wykonanie fundamentów żelbetowych z okładziną z kamienia lokalnego pod projektowaną odbudowę. Montaż ścian obiektów metodą ciesielską, montaż więźb dachowych oraz pokrycia dachu gontem, zabezpieczenie preparatami ogniochronnymi drewnianych elementów wykonanie podłóg w formie klepiska ( w pomieszczeniach gospodarczych i częściowo mieszkalnych ) podłogi z desek na legarach na podłożu piaskowym, w kapliczce podłogi z obrobionego piaskowca wykonanie urządzeń ogniowych grzewczych zgodnie z projektem, wykonanie instalacji wod-kan w dwóch obiektach zgodnie z projektem.

- Odbudowa obiektów zgodnie ze sporządzoną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Wszelkie, konieczne, zmiany należy zgłosić Zamawiającemu i uzyskać jego pisemna zgodę na ich wykonanie.

- Wykonanie ogrodzenia terenu bez podmurówki wraz z bramą wjazdową.

- Wykonanie elementów małej architektury.

- Wykonanie terenów zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i  projektem terenów zielonych.

- Budowę dróg dojazdowych, parkingów i ścieżek dla pieszych o nawierzchni z tłucznia kamiennego.

- Wykonanie czasowej organizacji ruchu i utrzymanie jej przez cały czas trwania robót budowlanych. Po zakończeniu robót wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu.

- Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ( chyba że decyzja pozwolenia na budowę określi inne zasady).

- Wykonawca powoła we własnym zakresie i na koszt własny personel techniczny uprawniony do prowadzenia robót na nieruchomych obiektach zabytkowych

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej. W ofertę cenową należy wkalkulować koszty zakupu obiektów – budowli do Parku, uzyskania niezbędnych uzgodnień ,  pozwoleń , odbiory wykonywane przez uprawnionych pracowników właścicieli uzbrojenia terenu (jeżeli zajdzie taka konieczność), opłat z tytułu przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Parku Etnograficznego.

- Szczególne obowiązki wykonawcy i wymagania odnośnie sposobu prowadzenia robót:

3.1. Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

3.2. Transport i składowanie odpadów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.), w tym:

- przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie,

- ponosi koszty z tytułu jw.

- na wniosek zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji, oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z w/wym. ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik D) stanowi program funkcjonalno - użytkowy opracowany przez mgr Teresę Kurzyk, mgr inż. Włodzimierza Stasicę oraz mgr Bartłomieja Strzysa

„„Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1” – zaprojektuj i wybuduj”.

- Przedmiot umowy został podzielony na elementy rozliczeniowe, stanowiące przedmioty odrębnych odbiorów i fakturowania z określeniem kosztów i terminów realizacji w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, obowiązek sporządzenia Harmonogramu należy do Wykonawcy. Harmonogram podlega akceptacji przez Zamawiającego.

Termin realizacji

§  2

- Termin rozpoczęcia robót Strony ustalają na dzień ..........................................

- Termin zakończenia prac: 10 czerwca 2012 roku.

Obowiązki Stron

§  3

- Zamawiający:

- przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia .............................

- nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

- przystąpi do odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru,

- Wykonawca:

- Dokona geodezyjnego wytyczenia przedmiotu umowy w terenie oraz wyznaczenie stałych punktów odniesienia.

- wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, z materiałów własnych nie użyczonych,

- najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków,

- aktualne zaświadczenia o przynależności Kierownika Budowy oraz Kierowników robót ze strony Wykonawcy i podwykonawców do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii i wody w czasie budowy,

- zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje plac budowy,

- dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami,

- zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz projektu;

- na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) zobowiązany jest okazać  w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ilości i jakości zużytych materiałów. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,

- jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania,

- jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową,  to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,

- zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia i bezpieczeństwa w tym ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy planem BIOZ,

- zawrze umowę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej [OC] w zakresie przedmiotu umowy oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi,

- zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron, a także przygotuje dokumentację służącą przekazaniu na stan środków trwałych,

- przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą budowlaną i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, łącznie  z naniesieniem zmian do zasobów mapowych, wraz z wersją elektroniczną,

- na własny koszt zadośćuczyni wszelkim stratom i naprawi wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji inwestycji, jak i powstałe w okresie gwarancyjnym w zakresie objętym umową,

- wznowi geodezyjne znaki graniczne w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzonych robót na własny koszt.

- Przekaże Zamawiającemu dokumenty niezbędne
do uruchomienia finansowania w tym ewentualnego finansowania uzupełniającego dla zadania, a także dokumenty niezbędne Zamawiającemu do rozliczeń zgodnie z wytycznymi RPOWŚ.

- sporządzi na żądanie Zamawiającego raporty miesięczne zawierające informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów, raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni po upływie miesiąca kalendarzowego, za który Zamawiający zażądał raportu, a także raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Inwestora, w terminie 2 dni od zdarzenia i raporty rozliczeniowe składane w terminie 14 dni od zakończenie określonego etapu inwestycji określonego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji zadania.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§  4

- Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie materiałów przetargowych za realizację przedmiotu umowy wynosi .................................. zł  +   podatek VAT .......................... zł  =  razem .................................. zł  [ słownie:………………….. ............................................................................................................................. zł ].

- Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowo - wykonawcza i ilości wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z dokumentacji projektowo - wykonawczej.

- Rozliczenie wartości końcowej robót nie może przekroczyć wartości umownej zadania. Za roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych dokumentacją projektowo - wykonawczą, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania zamówienia, na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie będą bezskuteczne. W przypadku zlecenia robót dodatkowych, które okazały się konieczne do wykonania, Wykonawca zobowiązuje się je wykonać za wynagrodzeniem wg stawek określonych w kosztorysie ofertowym dla tego rodzaju robót.

- Kwota określona w § 4 pkt 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,   a w szczególności podatek VAT, zakup obiektów określonych w załączniku D – program funkcjonalno - użytkowy, koszt robót przygotowawczych, porządkowych, załadunku, rozładunku i transportu, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, pomiarów i itp. niezbędnych do sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

- Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

- Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi

- Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót tj. wykonania  i odebrania robót , stanowiącym podstawę do wystawienia częściowej faktury będzie protokół częściowego odbioru robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez Kierownika budowy, do którego należy dołączyć dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Faktury częściowe, wystawiane, na podstawie protokółu odbioru wykonania robót płatne, do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego, wynikającego                            z harmonogramu rzeczowo – finansowego. Faktura końcowa obejmować będzie pozostałe minimum 10% wynagrodzenia umownego , płatna po uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektów Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej  w Ślemieniu.

- rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy w jego banku: ....................................................................................

nr konta: ................................................................................................................................

w terminach :

- faktury częściowe w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego,

- fakturę końcową w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Zmiana i odstąpienie od umowy

§  5

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:

A/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

B/  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

C/  zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy;

D/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

E/ Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót lub ją opóźnia  i przerwa ta lub opóźnienie wynosi więcej niż 1 miesiąc;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

A/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru elementu robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru.

B/ Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

C/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

§  6

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  z przyczyn,  za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. C,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy.

§ 7

Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Wójta Gminy Ślemień, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

- ustawowej zmiany przepisów podatkowych,

- zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcom,

- działania siły wyższej,

- wystąpienia przyczyn zależnych od zamawiającego,

- rezygnacji z wykonania części robót, z jednoczesnym ograniczeniem (obniżeniem) wynagrodzenia wykonawcy,

- zmiany czasokresu finansowania inwestycji w uzgodnieniu z jednostką finansującą, wówczas może nastąpić zmiana terminu realizacji (wydłużenie), stosownie do uzgodnionego a tą jednostką przez zamawiającego nowego czasokresu finansowania,

- wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, wówczas zmiana umowy może nastąpić w zakresie terminu realizacji.

- zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych,

- zmiany są korzystne dla zamawiającego,

- konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Gwarancje i rękojmia

§  8

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty ................ miesięcy.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy zostanie potwierdzona pisemnie.

- Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie zwalnia go z rękojmi.

Kary i odszkodowania

§  9

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru  w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy; o ile odbiór został dokonany;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi                w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy -      w wysokości 0,02 % za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,02 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary nie pokrywają ich szkód.

Sposoby rozliczeń i odbioru

§  10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca [ kierownik budowy ] będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, o czym powiadamia inspektora nadzoru ustnie lub telefonicznie. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez inspektora nadzoru w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągniecie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Dziennik budowy,

- Dokumentację powykonawczą budowlaną, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ciągów kanalizacyjnych i studni,

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Karty gwarancyjne zamontowanych elementów, dla których producent wydał karty gwarancyjne.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                    z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [ inspektora nadzoru ]     o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót związany z upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

Postanowienia szczegółowe

§  11

- Jako kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się: ......................................................................................

- Ze strony Zamawiającego wyznacza się:

- koordynatora w zakresie obowiązków umownych: .............................................

- inspektora nadzoru:

- branża architektoniczna ……………………………………………………..

  - branża konstrukcyjno – budowlana

- branża instalacyjna…………………………………....................................................

- branża elektryczna, ........................................................................

- branża drogowa  ……………………………………………………….

- o specjalności architektura i urbanistyka o specjalności – ochrona zabytków …………………………………………………………………………………………………….

- o specjalności architekt krajobrazu  ………………………………………………………………

§ 12

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami następujący zakres rzeczowy robót:

1.1. .........................................................................................................................................

1.2. .........................................................................................................................................

1.3. .........................................................................................................................................

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca.

2.1. .........................................................................................................................................

2.2. .........................................................................................................................................

2.3. .........................................................................................................................................

2.4. .........................................................................................................................................

3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje  się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy tych podwykonawców.

§  13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wartości zamówienia w następujących formach:

- pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji         i rękojmi,

- gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi,

- gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi, zawierających klauzule o bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania żadnych dodatkowych uwarunkowań,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

* niepotrzebne skreślić

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze wykonania robót.

- Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po jej upływie.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt. 1 wysokość zabezpieczenia       z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót, lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.

§  14

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez Strony drogi polubownego ich rozwiązania.

§  15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§  16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egz. dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§  17

Integralną część umowy stanowią załączniki nr:

- dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy.

Zamawiający:                                                             Wykonawca:

- ...................................                                           1. .....................................

2. ....................................                                          2. .....................................

C.  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

„Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień” – zaprojektuj i wybuduj.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura Kultury, oraz dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 795 )

Specyfikację zatwierdzono:

Data: 08.03.2011.

- INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Gmina Ślemień z siedzibą w Ślemieniu

34-323 Ślemień ,ul. Krakowska 148

Tel./fax 0-33-865-40-98

Mail: ugslemien@ugslemien.ig.pl

WWW:  www.ugslemien.ig.pl

NIP: 553-11-18-702

Regon: 070010136

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek.: od godz. 7:00 do godziny 15:00, za wyjątkiem wtorku : od godz. 7:00 do godz. 18:00

zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (j. t. Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 795 ) na” Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1” – zaprojektuj i wybuduj

Prosimy o uważne prześledzenie treści dokumentacji postępowania. Nie dostosowanie się Wykonawcy do wymogów niniejszej SIWZ jest jego własnym ryzykiem i będzie skutkować odrzuceniem ofert, lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, po uprzednim wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zakres zamówienia zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV):

CPV 71.32.00.00-7 -  usługi inżynierskie w zakresie projektowania

CPV 71.22.00.00- 6- usługi projektowania architektonicznego

CPV 45.45.30.00- 7- roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45.20.00.00-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

CPV 45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę

- Przedmiotem zamówienia pn:„ Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1” – zaprojektuj i wybuduj”, są: roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1

Ideą Zamawiającego – Gminy Ślemień – jest wybudowanie Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu. Park Etnograficzny będzie pełnił funkcję muzeum typu  skansenowego czyli muzeum etnograficznego. Celem Parku będzie zgromadzenie , ochrona   i zaprezentowanie materialnej kultury ludowej obszaru Żywiecczyzny. Będą tu zgromadzone obiekty architektoniczne , ich wyposażenie , narzędzia rolnicze i rzemieślnicze , wystrój , odzież oraz inne elementy folkloru. Przedmiotowy projekt realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Bezpośrednim celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zwiększenie znaczenia kultury , jako czynnika rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Ślemień oraz Regionu Powiatu Żywieckiego , poprzez zachowanie dla przyszłych pokoleń wyjątkowego dziedzictwa kulturowego Żywiecczyzny.

Park Etnograficzny zlokalizowany zostanie na nieruchomościach rolnych, stanowiących część działek należących do Skarbu Państwa , a będących w zarządzie Nadleśnictwa Jeleśnia. Działki nr 170/3 i 5098 o łącznej powierzchni 6 ha  wpisane są do Księgi Wieczystej pod numerem  BB1Z/00088217/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żywcu.

Gmina Ślemień dysponuje w/w nieruchomościami na podstawie umowy najmu ( numer 1/2011) zawartej ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe– Nadleśnictwo Jeleśnia w dniu 08.03.2011 r.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póź. Zm.).

Rada Gminy Ślemień podjęła Uchwałę nr XV/111/2008 z dnia 06.02.2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień uchwalonego Uchwałą nr XXXI/192/2001 Rady Gminy Ślemień z dnia 06.04.2001 r. polegającej na wyznaczeniu terenów pod lokalizację Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu , na działkach nr 5098 i 170/3.

Działki na których zlokalizowany będzie Park nie są uzbrojone. W związku z powyższym istnieje konieczność uzbrojenia terenu w podstawowe media: woda , kanalizacja , energia elektryczna. Istniejąca sieć energetyczna przebiega w odległości około 300 metrów od projektowanego Parku. W pobliżu Parku budowana jest sieć kanalizacyjna. Dogodny dojazd do terenu Parku zapewniają drogi powiatowe 1413S przecinające planowaną budowę. Ukształtowanie terenu korzystne do prowadzenia prac budowlanych. Teren otwarty o ukształtowaniu płaskim z lekkim nachyleniem.

Projekt Parku Etnograficznego przewiduje odtworzenie typowego układu zabudowań wsi beskidzkiej. Planowana jest zabudowa 17 obiektów , których wykaz stanowi załącznik nr D do SIWZ.

Pełnobranżowy projekt Parku Etnograficznego powinien zawierać następujące elementy:

- Aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych.

- Dokumentację geologiczno-inżynierską opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 nr 126 poz. 839)

- Projekt zagospodarowania terenu wskazujący lokalizację poszczególnych obiektów , niezbędne ciągi komunikacyjne , miejsca parkingowe dla autobusów     i samochodów osobowych , urządzenia małej architektury. Projekt zagospodarowania terenu należy uzgodnić w niezbędnym zakresie. W projekcie zagospodarowania terenu należy wskazać rezerwę terenu pod obiekt sakralny oraz karczmę , które nie będą zabudowane na terenie Parku Etnograficznego w ramach realizowanego projektu.

- Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz     z niezbędnymi uzgodnieniami.

- Projekt wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz        z niezbędnymi uzgodnieniami.

- Projekt instalacji odgromowej, alarmowej, monitoringu, oświetlenia terenu i sygnalizacji pożarowej.

- Projekt instalacji przeciwpożarowej – hydrantowej lub alternatywnej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

- Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej obejmujący parkingi , drogi wewnętrzne i ciągi piesze wraz z projektem wjazdu na teren Parku Etnograficznego.

- Projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz projekt stałej organizacji ruchu przy Parku Etnograficznym  zatwierdzone przez odpowiednie urzędy.

- Inwentaryzację budowlaną obiektów kubaturowych przeznaczonych do przeniesienia do Parku Etnograficznego (wg załącznika nr D do SIWZ) wraz z określeniem stanu technicznego poszczególnych elementów obiektów.

- Dokumentację fotograficzną obiektów – jako załącznik do inwentaryzacji.

- Projekt budowlano i wykonawczy odbudowy obiektów ( we wszystkich obiektach należy zaprojektować fundamenty, nową więźbę dachu wraz z pokryciem z gontu i dranicy).

- Projekt urządzenia terenów zieleni wraz ze wskazaniem gatunków roślin zalecanych do nasadzania.

- Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy należy sporządzić zgodnie             z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu        i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) wraz z kompletem wymaganych opinii , uzgodnień i decyzji.

- Projekt należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oddział           w Bielsku-Białej oraz uzyskać pozwolenie Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych (jeżeli zachodzi taka konieczność).

- Wykonawca złoży kompletną dokumentację projektową w Starostwie Powiatowym w Żywcu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

- Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz uprawomocnieniu się decyzji Wykonawca zgłosi zamiar przystąpienia do robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Żywcu i przystąpi do realizacji robót budowlanych objętych opracowaniem projektowym.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 komplety zatwierdzonej dokumentacji technicznej do jego wyłącznej dyspozycji. Poza tym dokumentacja winna być sporządzona w ilości niezbędnej do uzyskania uzgodnień i pozwolenia na budowę. Całkowity koszt wykonania dokumentacji w niezbędnej ilości egzemplarzy obciąża Wykonawcę.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej inwentaryzację powykonawczą budowlaną , inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich zabudowanych obiektów oraz uzbrojenia i instalacji wewnętrznych z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów geodezyjnych na terenie Parku Etnograficznego. Komplet dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do jego wyłącznej dyspozycji.

- Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Ślemień przed odpowiednimi urzędami w celu wykonania niezbędnych czynności do uzyskania pozwolenia na budowę Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu.

W ramach realizacji projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania następującego zakresu czynności:

- Zakup wskazanych obiektów do przeniesienia do Parku Etnograficznego. Część obiektów przekazana zostanie przez ich właścicieli nieodpłatnie. W wykazie obiektów znajduje się informacja, które obiekty należy wykupić a które przekazane zostaną nieodpłatnie.

- Rozbiórka obiektów przeznaczonych do przeniesienia do Parku Etnograficznego wraz z wykonaniem szczegółowej dokumentacji fotograficznej filmowej prowadzonych robót w technologii cyfrowej w formatach umożliwiających odtwarzanie plików na standardowym sprzęcie. Katalogowanie i oznakowanie numeryczne wszystkich elementów demontowanych w poszczególnych obiektach.

- Wszelkie roboty związane z rozbiórka obiektów prowadzone będą pod nadzorem etnografa wskazanego i powołanego w tym celu przez Zamawiającego. Wykonywanie tych p[rac bez wcześniejszego zawiadomienia inwestora jest niedopuszczalne.

- Inwestor dokona na bieżąco oceny stanu technicznego poszczególnych elementów obiektów pod katem szkód spowodowanych przez szkodniki drewna, wpływ zawilgocenia i innych czynników mających wpływ na materiał drewniany. Etnograf zakwalifikuje materiał drewniany do ponownej zabudowy oraz wskaże elementy do usunięcia i odtworzenia. Zaleci również metody zabezpieczenia materiału drewnianego przeznaczonego do ponownej zabudowy.

- Na niektórych obiektach zabudowany jest materiał wykonany z płyt azbestowych (elewacja lub pokrycie dachu). Wykonawca zleci do rozbiórki i utylizacji przez uprawnioną firmę. Koszty utylizacji azbestu ponosi Wykonawca.

- Transport zdemontowanych elementów obiektów z miejsca rozbiórki do miejsca odbudowy  w Parku Etnograficznym lub do miejsca bezpiecznego składowania ( ochrona przed niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi ), obróbki i mechanicznej przed ponowną zabudową. Wymaga się aby Wykonawca dysponował odpowiednia halą trwałą lub w zabudowie namiotowej, która przeznaczona zostanie na magazyn zdemontowanych elementów i równocześnie warsztat robót zabezpieczających . Wykonawca winien dysponować odpowiednimi maszynami i samochodami umożliwiającymi bezpieczne przeprowadzenie rozbiórki oraz transport w miejsce przeznaczenia.

- W celu wiernego odtworzenia zabytkowej zabudowy zaleca się zabudowę materiałów pozyskanych wyłącznie ze źródeł lokalnych. Akceptacji proponowanych materiałów do zabudowy dokona inwestor.

- Konserwacja , renowacja , wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących elementów budowli w oparciu o materiał pozyskany z lokalnych źródeł na podstawie inwentaryzacji.

- Wykonanie fundamentów żelbetowych z okładziną z kamienia lokalnego pod projektowaną odbudowę. Montaż ścian obiektów metodą ciesielską, montaż więźb dachowych oraz pokrycia dachu gontem, zabezpieczenie preparatami ogniotrwałymi drewnianych elementów, wykonanie podłóg w formie klepiska ( w pomieszczeniach gospodarczych i częściowo mieszkalnych ) podłogi z desek na legarach na podłożu piaskowym, w kapliczce podłogi z obrobionego piaskowca wykonanie urządzeń ogniowych grzewczych zgodnie z projektem, wykonanie instalacji wod-kan w dwóch obiektach zgodnie z projektem.

- Odbudowa obiektów zgodnie ze sporządzoną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Wszelkie konieczne zmiany należy zgłosić Zamawiającemu i uzyskać Jego pisemna zgodę na ich wykonanie.

- Wykonanie ogrodzenia terenu z siatki stalowej powlekanej lub elementów systemowych na słupkach   bez podmurówki wraz z bramą wjazdową.

- Wykonanie elementów małej architektury.

- Wykonanie terenów zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i  projektem terenów zielonych.

- Budowę dróg dojazdowych, parkingów i ścieżek dla pieszych o nawierzchni z tłucznia kamiennego.

- Wykonanie czasowej organizacji ruchu i utrzymanie jej przez cały czas trwania robót budowlanych. Po zakończeniu robót wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej. W ofertę cenową należy wkalkulować koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień ,  pozwoleń , odbiory wykonywane przez uprawnionych pracowników właścicieli uzbrojenia terenu (jeżeli zajdzie taka konieczność), opłat z tytułu przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Parku Etnograficznego.

- Wykonawca powoła we własnym zakresie i na koszt własny personel techniczny uprawniony do prowadzenia robót na nieruchomych obiektach zabytkowych

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej. W ofertę cenową należy wkalkulować koszty zakupu obiektów – budowli do Parku, uzyskania niezbędnych uzgodnień ,  pozwoleń , odbiory wykonywane przez uprawnionych pracowników właścicieli uzbrojenia terenu (jeżeli zajdzie taka konieczność), opłat z tytułu przyłączenia do sieci uzbrojenia technicznego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Parku Etnograficznego.

Szczególne obowiązki wykonawcy i wymagania odnośnie sposobu prowadzenia robót:

. Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Transport i składowanie odpadów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.), w tym:

- przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie,

- ponosi koszty z tytułu jw.

- na wniosek zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji, oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z w/wym. ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

W celu wyczerpującego zapoznania się z przyszłą inwestycją Zamawiający wymaga od Wykonawców zapoznania się z terenem na którym prace będą wykonywane – informacja w siedzibie Urzędu Gminy Ślemień, 34-323 Ślemień, ul. Krakowska 148, pok. nr 19 w dni robocze w godzinach 8:00 -14:00

II   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do całkowitego rzeczowego zakończenia  zadania tj. do 10 czerwca 2012 r.

III  WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ( warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków)

Wykonawca przystępujący do przetargu powinien spełniać następujące wymagania:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania

Podstawy prawne wykluczenia z postępowania określają art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek dotyczący niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, o którym mowa powyżej, muszą spełniać łącznie wszystkie podmioty działające wspólnie. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli z oświadczenia o spełnieniu warunków art.22 ust 1 będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

  - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia, określonymi na sumę 3 000 000 zł, co winno jednoznacznie wynikać z dokumentu określonego w pkt. IV. 1.2.10/,

  - wykonawca musi posiadać średnioroczny obrót w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie wykonawstwa robót w wysokości 4 000 000 zł, potwierdzony jak w pkt. IV-1.2.9/,

  - Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej              w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 4 000 000 zł, co powinno wynikać z dokumentu określonego w pkt. IV.1.2.11/. Wykonawca, który nie dysponuje polisą obejmującą pełny okres realizacji zamówienia, winien złożyć oświadczenie, iż zobowiązuje się do wznowienia polisy jw. na cały okres realizacji zamówienia przed wygaśnięciem posiadanej polisy.

3.	Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Potencjał kadrowy:

3.1. Dysponować odpowiednio wykwalifikowanymi osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

-       architektoniczne, wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa - 2 osoby,

konstrukcyjno – budowlanej, wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa - 1 osoba,

    - instalacyjno – sanitarnej, wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa - 2 osoby,

    - drogowej wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa – 1 osoba,

    - elektrycznej, wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa - 1 osoba,

3.2. Dysponować odpowiednio wykwalifikowanymi osobami posiadającymi: uprawnienia geodezyjne – 1 osoba

aktualne uprawnienia SEP  dla robót elektroenergetycznych – 1 osoba

3.3.  Dysponować odpowiednio osobami posiadającymi wykształcenie w  zakresie:

-  architektura i urbanistyka o specjalności – ochrona zabytków – 1 osoba ( ksero – potwierdzone za zgodność - dyplomu ukończenia studiów )

-   architektura krajobrazu o specjalności architekt krajobrazu – 1 osoba ( ksero potwierdzone za zgodność  - dyplomu ukończenia studiów)

Powyższe wymagania muszą być udokumentowane jak w pkt IV 1.2.6/,

4.	Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi udowodnić poprzez przedstawienie w załączniku określonym   w pkt. IV.1.2.8/, oraz dołączenie dokumentów określonych w pkt. IV.1.2.8/, potwierdzających zrealizowanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,  co najmniej trzech zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , w tym:

- jedna robota budowlana o wartości nie mniejszej niż 4 mln.zł.

- wykonanie jednego projektu rewitalizacji na obszarze min. 35 000 m2 użyteczności publicznej ( potwierdzenie fizycznie zrealizowanego projektu)

- wykonanie budowli lub konstrukcji z drewna ( nieszkieletowego ) o kubaturze min. 2000m3.

- Jako referencje (inne dokumenty ) dotyczące realizacji z ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, Zamawiający uzna takie, które dotyczą realizacji zadań, których rozpoczęcie i zakończenie miało miejsce nie wcześniej jak 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania.

5.	Potencjał sprzętowy:

Wykonawca musi dysponować sprzętem budowlanym i środkami transportowymi niezbędnymi do wykonywania robót.

Wymagane jest posiadanie następujących narzędzi i urządzeń: koparki (gąsienicowa o poj. łyżki pow. 0,6 m3 – 2 szt)., kop.-ładowarki o poj. łyżki 0,25 m3 – 3 szt., dźwigi – 1 szt., spycharki – 1 szt., samochody ciężarowe 5 - 10 t. – 4 szt., w tym wywrotki , sprzęt do zabezpieczenia wykopów (obudowy – 50 m2 ), co należy udokumentować jak pkt IV 1.2. 7/.

6. Gwarancja:

Oferent musi zaoferować minimum 60 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego.

- Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji jako wyłącznej podstawy przetargu.

- Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z projektem, dostarczoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 i art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Zamawiający dokona wykluczenia wykonawców zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2
a w szczególności tych, którzy nie złożyli wraz z ofertą oświadczeń                                i dokumentów określonych w pkt. IV.1. po uprzednim wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oferty wykonawców, którzy zostali wykluczeni traktowane będą jako odrzucone.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

IV SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WARUNKI SKŁADANIA OFERT.

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1. Wypełniony szczegółowo formularz oferty, część A SIWZ

  - Dane dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej Wykonawcy:

- Oświadczenie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. na załączniku nr I.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowania o udzielenie zamówienia  albo składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje, lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, a także z określeniem zakresu wykonywanych przez nie czynności z uwzględnieniem spełnienia wymogów pkt. III – 3, na załączniku nr II.

- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca na załączniku nr III, z uwzględnieniem wymogu pkt. III – 5.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem co najmniej 3 referencji (innych dokumentów) od poprzednich zamawiających (inwestorów) zgodnie z wymaganiami pkt. III – 4, potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, na załączniku nr IV.

- Bilans z rachunkiem zysków i strat, albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, udokumentowane jak w pkt III – 2.2).

- Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  w których wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy; dokument jest aktualny, jeżeli został wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, udokumentowane jak w pkt III – 2.1).

- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, udokumentowane jak w punkcie III – 2.3.

1.3.  Kosztorys ofertowy, który winien być zgodny wartościowo z wynagrodzeniem ryczałtowym zaoferowanym przez wykonawcę, w ramach oferty.

1.4. Harmonogram realizacji umowy w ujęciu rzeczowo-finansowym, zgodny z kosztorysem ofertowym oraz ramowym harmonogramem realizacji inwestycji zawierający zestawienie kosztów elementów robót i usług bez podatku VAT. Będzie on podstawą do wystawienia faktur częściowych, obejmujących wykazane w harmonogramie elementy robót jako przedmioty oddzielnych odbiorów zgodnie z umową. Szczegółowy Harmonogram zostanie ustalony w terminie 7 – miu dni od daty podpisania umowy.

1.5.Zaparafowany na dowód akceptacji przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy projekt umowy.

UWAGI:

- dokumenty z pkt. 1.2.1) - 1.2.11), mogą być przedstawione w formie oryginałów albo czytelnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,

- złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (art. 297 ustawy z dnia 6.06.1997 roku - Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 roku, nr 88, poz. 553 z późn. zm.) i zgodnie  z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2.1), 1.2.3), 1.2.5) składa odpowiedni dokument, lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2.4) składa oświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy.

2.3.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. można je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2.4.  Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 2., sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

3.    Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki:

3.1.  Spełniać warunki określone w pkt. III przy uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich podmiotów;

3.2.  Zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. od 1.2.2) do 1.2.5) dotyczące każdego podmiotu; pozostałe dokumenty winny dotyczyć wykonawcy (konsorcjum, lub spółki cywilnej) tj. w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty, przez tego/tych wykonawcę/wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunek.

3.3. Musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie Strony;

3.4.  Zawierać pełnomocnictwo w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki cywilnej lub konsorcjum. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone.

- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tej części zamówienia której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Kosztorysy ofertowe należy opracować metodą kalkulacji szczegółowej, przy czym:

-	zamawiający nie wymaga opracowania kosztorysu ofertowego ściśle wg podanych podstaw wyceny, w związku z czym można je wykorzystywać jedynie posiłkowo,

- kosztorys ofertowy może być powiększony o dodatkowe pozycje kosztów (np. obsługa geodezyjna, koszt zajęcia pasa drogowego, itp.) w zależności od uznania wykonawcy.

Dodatkowe pozycje jw. oraz inne wynikające z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, jeżeli nie zostały wycenione odrębnie przez wykonawcę, uważać się będzie, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu.

Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie pozycje wymienione                         w przedmiarze, oraz wynikające z dokumentacji projektowej. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez wykonawcę ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w cenach innych pozycji wymienionych w przedmiarze.

Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.

W przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

- Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 125 000,00 zł. Wadium może być wniesione w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Gilowicach Nr: 21 8141 0008 0000 1661 2000 0040., z dopiskiem „Wadium – „”.

Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz (poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), oryginały dokumentów należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Ślemień adres: Gmina Ślemień z siedzibą w Ślemieniu   34-323 Ślemień, ul. Krakowska 148 -   w godz. 8 – 14, , wg instrukcji jn..

Wadium należy wnieść przelewem w terminie do dnia 25 marca 2011r. do godz. 1000.

Poręczenie lub gwarancja, o którym mowa powyżej powinno być ważne przez okres ważności oferty, powinno dotyczyć konkretnego zamówienia i zawierać klauzulę o dostępności środków przez Zamawiającego w okresie trwania procedury udzielania zamówienia, bez spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz odpowiednie dokumenty winny być złożone w kasie Zamawiającego Urzędu Gminy Ślemień adres: Gmina Ślemień z siedzibą w Ślemieniu   34-323 Ślemień , ul. Krakowska 148 -   w godz. 8 – 14, uzyskując potwierdzenie złożenia na    kserokopii dokumentów,  w terminie wyznaczonym dla złożenia oferty. Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować się będzie ono na rachunku Zamawiającego, lub zostanie zdeponowane w kasie Zamawiającego (w razie wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz).

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Oferta będzie napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela 
(przedstawicieli) Wykonawcy, trwale połączona (zszyta dowolną techniką biurową), celem uniemożliwienia samoczynnej dekompletacji podczas pracy komisji. Cenę oferty należy ustalić w PLN.

- Winny być podpisane wszystkie strony formularza oferty, a także wszystkie załączniki do oferty, przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji wykonawcy. Miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów będą parafowane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz załącznikami i wymaganymi dokumentami kolejno ponumerować i zaparafować niezależnie od składanych wyżej określonych podpisów.

W przypadku składania oferty przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze, włączone do oferty kopie dokumentów wszystkich podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w tym wypadku przez upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela konsorcjum lub spółki.

- Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na zamawiającego:

Urząd Gminy Ślemień ,

34-323 Ślemień, ul. Krakowska 148

oraz będzie opisana:

Przetarg nieograniczony - oferta dotycząca zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1” – zaprojektuj i wybuduj”

Nie otwierać przed dniem 25 marca 2011 r. godz. 1000.

poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

11. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Ślemień adres: Gmina Ślemień  z siedzibą w Ślemieniu   34-323 Ślemień, ul. Krakowska 148 -   w godz. 8 – 14, uzyskując potwierdzenie złożenia na    kserokopii dokumentów., sekretariat , pok. Nr 11 lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres jw. w terminie do dnia

25 marca 2011 r.  do godz. 1000.

Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną odesłane wykonawcom nie otwarte. W przypadku przesyłania oferty pocztą, będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do zamawiającego. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na wykonawcy.

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone jak w pkt. 10, a koperty będą dodatkowo oznaczone napisem “Zmiana” lub “Wycofanie”.

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

# V. DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:

1.1. Formularz oferty z załącznikami [A]

1.2. Instrukcję dla wykonawców, [C] wraz z załącznikami

1.3. Projekt umowy, [B]

1.4. Program funkcjonalno-użytkowy

Dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on “nie dotyczy”.

  - OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z wykonawcami jest::

Sprawy związane z przedmiotem zamówienia - Mirosław Mierczak 33 865 40 84

# sprawy  związane z procedurą: Tomasz Józefiak , pok. nr 18, tel./fax:0-33-865-40-84, w godz. 800 - 1400 , od   poniedziałku do piątku.

# VII  DODATKOWE INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO

      - Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. zgodnie z treścią art. 38 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

      - Przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie wysłana do wszystkich wykonawców.

Zamawiający przedłuży określony w pkt. IV - 11 termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa                            i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

      - Wykonawcy pozostaną związani ofertami przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

      - Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 8 % zaoferowanej ceny brutto w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi,

- gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi,

- gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi, zawierających klauzule                                  o bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania żadnych dodatkowych uwarunkowań

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w projekcie umowy i zostaną dostosowane w zależności od tego, w jakiej formie

wykonawca zaproponuje zabezpieczenie.

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz inne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie zawiadomiony. Brak pisemnego wyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny przedłożone w  terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Podane w ofercie ceny robót będą stałe.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Wszelkie roboty, oraz usługi, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty,  a nie zostały zgłoszone zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji przetargowej,  a wynikające z Prawa Budowlanego,  Polskich Norm, sztuki budowlanej),  nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny Wykonawcy.

- Podstawą opracowania oferty jest dokumentacja przetargowa i wizja w terenie. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby nowe, I klasy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 roku - Prawo Budowlane [ Dz. U. nr 89 poz.  414 z 1994 roku ze zm.].- ( nie dotyczy rekonstrukcji przenoszonych obiektów)

VIII.  OTWARCIE  OFERT  I SPOSÓB  ICH  OCENY

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 25 marca 2011 r. o godz. 1030, do siedziby zamawiającego - Urzędu Gminy w Ślemieniu w siedzibie zamawiającego, pok. nr 18.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką    zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje określone w art. 86 ustawy.

Koperty oznaczone napisem “Wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne Wykonawców, którzy złożyli wycofanie nie będą otwierane.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

A. Cena brutto								          100 %

Oceny ofert dokonuje Komisja Przetargowa powołana przez zamawiającego.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonuje się w systemie punktowym wg następujących zasad:

max. ilość przyznanych punktów wynosi 100.

Punktacja za cenę będzie się odbywać wg zasady:

Cmin

Cof  = --------  x Wc

C

Cof    -  ilość punktów uzyskanych za cenę,

C     - cena podana przez oferenta,

Cmin - najniższa cena,

Wc   - waga kryterium ceny;

- Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, jeśli w postępowaniu zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyska największą ilość punktów.

- O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z zasadami określonymi w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta wg zasad określonych w art. 94 ustawy jw.

- Zamawiający może unieważnić przetarg, jeżeli zaistnieją warunki określone w art. 93.ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza oprócz formy pisemnej porozumiewanie się drogą faksową w zakresie i trybie określonym w art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik B. do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Wójta Gminy Ślemień, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

- ustawowej zmiany przepisów podatkowych,

- zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcom,

- działania siły wyższej,

- wystąpienia przyczyn zależnych od zamawiającego,

- rezygnacji z wykonania części robót, z jednoczesnym ograniczeniem (obniżeniem) wynagrodzenia wykonawcy,

- zmiany czasokresu finansowania inwestycji w uzgodnieniu z jednostką finansującą, wówczas może nastąpić zmiana terminu realizacji (wydłużenie), stosownie do uzgodnionego a tą jednostką przez zamawiającego nowego czasokresu finansowania,

- wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, wówczas zmiana umowy może nastąpić w zakresie terminu realizacji.

- zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych,

- zmiany są korzystne dla zamawiającego,

- konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

-  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,

-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań, zgodnie z art. 180 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz skargi do sądu, zgodnie z art. 1948a– 203.

Zadanie obejmujące „ Budowę Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu” współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 oraz dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Ślemień, dnia 08.03.2011roku

Nr postępowania: FZ.271.2.2011

Załącznik Nr I

....................................

pieczęć firmy

# Oświadczenie Oferenta

wynikające z art.. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dotyczy: FZ-2720-I-(1/2011) na: „Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1” – zaprojektuj i wybuduj”,

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko):.......................................................

Jako upoważniony do reprezentowania Oferenta/Firmy (nazwa  firmy): ..................................................................

oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) tj.:

1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej niniejszym postępowaniem jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiada wiedzę i doświadczenie,

3/ dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania,

4/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej która zapewnia wykonanie zamówienia.

Na podstawie art. 24 ust. 1 z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,

3) wykonawców , którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postanowieniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie  albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

6) spółki partnerskie, których partnera i członka zarządu prawomocnie skazano mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego , za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku,

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

………………………………………….dnia …………2011                      podpis Wykonawcy/Wykonawców

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

..................................., dnia ................................

...................................................

(czytelny podpis)

Załącznik nr II

# POTENCJAŁ KADROWY

Nazwa wykonawcy  .....................................................................................................................

Adres wykonawcy  .......................................................................................................................

Dotyczy postępowania pn.:

„Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1” – zaprojektuj i wybuduj ”

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia

| L. p. | Imię i nazwisko lub nazwa | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia | Funkcja w realizacji zamówienia | Dysponuje/ będzie dysponował |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego zestawienia należy dołączyć:

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,

-  pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

Podpisano :

..............................................

/upełnomocniony przedstawiciel/

................................................

miejscowość

data …………………………….

Załącznik nr III

# POTENCJAŁ SPRZĘTOWY

Nazwa wykonawcy .....................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................

Dotyczy postępowania pn.:

„Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1” – zaprojektuj i wybuduj”

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca

| L. p. | Nazwa /rodzaj, model, producent/ | Cechy podstawowe /np. ładowność, moc, pojemność/ | Forma władania |
| --- | --- | --- | --- |

Podpisano :

.........................................................

/uprawomocniony przedstawiciel/

.........................................................

/miejscowość/

dnia ................................................

Załącznik nr IV

# DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................

Dotyczy postępowania pn.:

„Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1” – zaprojektuj i wybuduj”

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania,

| L. p. | Przedmiot wykonanej roboty budowlanej /należy zamieścić istotne dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu informacje/ | Całkowita wartość zł | Data i miejsce wykonania (od - do) | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego zestawienia, należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte zrealizowanie zamówień w nim wyszczególnionych, zgodnie z wymaganiem pkt. IV. 1.2.8) Instrukcji dla Wykonawców.

Podpisano :

................................................. /upełnomocniony przedstawiciel/

.................................................

/ miejscowość /

data ..............................................