B.      UMOWA nr ……………..

Zawarta w dniu ........................2012 r. w Ślemieniu, pomiędzy Gminą Ślemień               z siedzibą w Ślemieniu, ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień NIP: 553-11-18-702

Regon: 070010136

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. ........................................................ ..................................

2............................................................................................

a ..................................................................................................................................

z siedzibą.....................................................................................................................

NIP .........................................................

Regon ....................................................,

KRS......................................................../ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

kapitał zakładowy …………………………

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. .........................................

2. ............................................

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego nr  ………………….. i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zawarta została umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

(  1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa sceny, widowni i zaplecza sanitarnego amfiteatru  w Ślemieniu”

### realizowanego w ramach projektu pn; „Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości”

### współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust.1  obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

- opracowanie koncepcji i projektu budowlanego

- wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych i sporządzenie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej

- inwentaryzacja stanu istniejącego (obiekty, zieleń, teren)

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wraz z wprowadzeniem rozwiązań koncepcyjnych

Koncepcja powinna zawierać część opisową, rysunkową i projekt zagospodarowania terenu. Należy udostępnić koncepcję Zamawiającemu celem sprawdzenia prawidłowości rozwiązań dla kontynuacji projektowania.

- uzyskanie warunków podłączenia mediów i warunków zasilania ich dostawców,

- uzyskanie zgody na wejście w teren celem prowadzenia prac budowlanych,

- pozyskanie map do celów projektowych w niezbędnym zakresie,

- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i praw pokrewnych,

- złożenie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekty wykonawcze) należy wykonać zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeniami z niego wynikającymi, przy zachowaniu zapisów Eurokodów i Polskich Norm dotyczących projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych.

Z uwagi na obowiązek stosowania przez Zamawiającego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie – dokumentacja projektowa powinna odpowiadać przepisom zawartym w: rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 02.09. 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami) oraz: rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.18.05.2004 r. (Dz. U 130. poz. 1389 z późn. zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130 poz.1398), a także rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) z późniejszymi zmianami i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami).

- sporządzenie projektów wykonawczych w niezbędnym zakresie, w tym między innymi:

- projekt zagospodarowania terenu (projektowany obiekt, infrastruktura, drogi, chodniki, parkingi, oznakowanie poziome i pionowe, mała architektura, gospodarowanie szatą roślinną)

- projektów organizacji ruchu na czas budowy,

- projekty sieci zewnętrznych (w tym: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, wodociągowej, hydrantowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej)

- część architektoniczna wraz z projektami wnętrz i zestawieniami elementów budowlanych, urządzeń i wyposażenia

- część konstrukcyjno-budowlana

- część instalacyjna (instalacje wewnętrzne)

- część techniczno-technologiczna z zestawieniami elementów budowlanych, urządzeń i wyposażenia

- opracowania kosztowe dla poszczególnych asortymentów robót i zadań.

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- opracowanie przedmiarów robót i zestawienia wartościowego grup robót zadań i urządzeń.

2)     Prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie budowy

3) Opracowanie rzeczowo-finansowego Harmonogramu realizacji inwestycji, (niewykraczającego poza cenę ryczałtową). Harmonogram realizacji robót opracować w ujęciu rzeczowo – finansowym dla wszystkich zadań będących przedmiotem zamówienia i obiektów budowlanych z uwzględnieniem pór roku i z opisem elementów robót. Będzie on stanowił podstawę do wystawiania faktur częściowych za realizację skończonych i odebranych elementów robót;

4)  Wykonanie robót na podstawie opracowanych projektów (po ich akceptacji przez Zamawiającego).

5) Przygotowanie kompletnych materiałów umożliwiających uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, która w szczególności będzie stanowić warunek podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6)  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe, w tym m.in.:

- Dokonanie geodezyjnego wytyczenia przedmiotu umowy w terenie oraz wyznaczenie stałych punktów odniesienia.

- Pozyskanie map dla celów projektowych w niezbędnym zakresie,

- Zabezpieczenie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót oraz wznowienie geodezyjne znaków granicznych w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzonych robót,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, budowlanej i geodezyjnej, łącznie z naniesieniem zmian do zasobów mapowych, wraz z wersją elektroniczną i uzyskanie potwierdzenia,

- Zlecenie nadzorów do właścicieli sieci uzbrojenia terenu i poniesienie ich kosztów,

- Dokonanie ewentualnych uzgodnień z właścicielem w związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym, łącznie z opłatą za zajęcie terenu,

- Odtworzenie zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych do stanu pierwotnego, oraz poniesienie konsekwencji ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie robót,

- Wykonanie badań powykonawczych pomiary skuteczności zerowania, ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych, badania stopnia zagęszczenia gruntu przez firmę geotechniczną posiadającą certyfikat akredytacyjny w zakresie wykonywanych badań, itp.),

- Roboty tymczasowe (zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, w tym wydzielenie pomieszczeń dla inspektorów nadzoru w zapleczu Wykonawcy dla poszczególnych zadań, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych),

- Składanie Zamawiającemu raportów miesięcznych z realizacji Umowy w terminie 4 dni po upływie miesiąca kalendarzowego na jego żądanie.

- Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i systemów zainstalowanych w obiekcie,

- Założenie książki obiektu, oraz opracowanie instrukcji użytkowania.

- Zakres i forma dokumentacji projektowej

1).  Zamawiający wymaga złożenia dokumentacji projektowej dla poszczególnych faz opracowania w następującej ilości egzemplarzy:

- Koncepcja architektoniczna z wizualizacjami

- Projekt budowlany

- Projekty wykonawcze

- Przedmiary robót

- Wykaz cen poszczególnych elementów rozliczeniowych

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący:

- wersja papierowa w 5 egz. (trzy dla Zamawiającego, po jednym dla inspektora nadzoru i Wykonawcy)

- „Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

- jednego egzemplarza w wersji elektronicznej otwartej do

edycji (format zapisu rysunków AutoCAD 2007, tekstu Word 2003, lub równoważne)

Powyższe dokumentacje projektowe należy również złożyć w formie elektronicznej na płytach CD w formacie PDF (3 egz.),

Istotne elementy koncepcji – należy przedłożyć w formie opracowania elektronicznego dla potrzeb promocji zadania.

Projekty wszystkich obiektów budowlanych i zadań należy opracować w pełnym zakresie umożliwiającym realizacje inwestycji i odpowiadającym wymaganiom, które określają obowiązujące przepisy.

2). Przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz w załącznikach do niego ewentualne wskazania na urządzenia techniczne lub materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, określające wymagane standardy techniczno-jakościowe, ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować inne niż wyszczególnione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym jw. rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych (nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem umowy, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej programu funkcjonalno - użytkowego stanowiącego załącznik do SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Szczególne obowiązki Wykonawcy i wymagania odnośnie sposobu prowadzenia robót:

1). Zabezpieczenie realizacji przedmiotu umowy:

- Najpóźniej w dniu następnym po uzyskaniu pozwolenia na budowę ,a przed   rozpoczęciem robót budowlanych  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków,

- oświadczenie Kierownika Budowy o sporządzeniu planu BIOZ,

- aktualne uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia o przynależności Kierownika Budowy oraz Kierowników robót ze strony Wykonawcy i podwykonawców do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym kraju,

- Wykonawca przedłożył Zamawiającemu:

- aktualne uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia o przynależności projektantów ze strony Wykonawcy i podwykonawców do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym kraju,

- Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania materiałów i robót

- Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy:

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z opracowaną przez siebie dokumentacją projektową na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, z materiałów fabrycznie nowych I-go gatunku,

  - Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz Ustawą o drogach publicznych, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Inwestora, a kierowanie i nadzorowanie Robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

- Szczególną uwagę Wykonawca musi również zwrócić na warunki dotyczące zatrudniania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów prawnych dotyczących warunków świadczenia pracy dla każdej grupy pracowników. Wobec wszystkich osób zatrudnionych na budowie wykonawca jest zobowiązany egzekwować wymagania dotyczące konieczności legitymowania się odpowiednimi dokumentami wskazującymi ich pracodawcę oraz uprawnienia do przebywania na terenie budowy. Zamawiający ma także prawo do wyrywkowej kontroli osób przebywających na placu budowy w zakresie jw.

- Transport i składowanie odpadów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach (Dz. U. nr (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) w tym:

- przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie,

- ponosi koszty z tytułu jw.,

- na wniosek Inwestora wskaże miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

8.   Wykonawca udziela 5 lat gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

9. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane być wykonane zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się wynikające z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspólne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie,

- normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne.

- Przedmiot umowy został podzielony na elementy rozliczeniowe, stanowiące przedmioty odrębnych odbiorów i fakturowania z określeniem kosztów i terminów realizacji w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Termin realizacji

(  2

- Termin  realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia  30.09.2013 r.

2.  Opracowanie i złożenie projektu koncepcyjnego, wraz z zatwierdzeniem koncepcji:

30 dni od daty zawarcia umowy, przy czym zatwierdzenie przez Inwestora projektu   koncepcyjnego nastąpi w terminie do 15 dni od daty przekazania.

3. Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, wykaz cen poszczególnych elementów rozliczeniowych dla każdego zadania, złożenie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwoleń na budowę – do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli nie dotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję przyczyn zależnych od Zamawiającego lub działania siły wyższej.

- Za termin zakończenia robót budowlanych będzie uznany termin podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Za termin zakończenia prac projektowych będzie uznany termin podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia Zamawiającego mogą dotyczyć w szczególności niezgodności dokumentacji z wymogami i założeniami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Obowiązki Stron

(  3

- Zamawiający

- przekaże Wykonawcy teren budowy, przy czym przekazanie to nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla zakresu robót objętych pozwoleniem. W związku z powyższym o fakcie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia.

- nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

- wskaże Wykonawcy: źródła poboru energii elektrycznej, wody, przy czym doprowadzenie ich do placu budowy spoczywa na wykonawcy,

- przystąpi do odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,

- będzie pełnił nadzór inwestorski,

- Wykonawca:

- opracuje projekty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w tym projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekaże Zamawiającemu w terminach określonych niniejsza umową,

- uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia,

- zaopatrzy dokumentację projektową, stanowiącą element umowny przedmiotu odbioru w pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu któremu ma służyć,

- będzie pełnił nadzór autorski,

- wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiającego z materiałów własnych nie użyczonych, nowych I gatunku,

- najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu projektowania a przed rozpoczęciem robót budowlanych  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu

- oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków,

- oświadczenie Kierownika Budowy o sporządzeniu planu BIOZ,

- zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii i wody w czasie budowy,

- zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje plac budowy,

- poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu i dokona niezwłocznie uzgodnień oraz ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, co nie może mieć wpływu na termin zakończenia prac,

- dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami,

- zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz projektu;

- na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ilości i jakości zużytych materiałów. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,

- jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania,

- jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są  niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,

- zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia i bezpieczeństwa w tym ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy planem BIOZ,

- będzie utrzymywał w ciągłej ważności w okresie realizacji zamówienia umowę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej [OC] w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przedmiotu umowy oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron, a także przygotuje dokumentację służącą przekazaniu na stan środków trwałych,

- przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, budowlaną i geodezyjną, łącznie  z naniesieniem zmian do zasobów mapowych, wraz z wersją elektroniczną,

- będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

- na własny koszt zadośćuczyni wszelkim stratom i naprawi wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji inwestycji, jak i powstałe w okresie gwarancyjnym,

Wynagrodzenie i warunki płatności

(  4

- Wynagrodzenie ustalone na podstawie materiałów przetargowych za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi .................................. zł  +   podatek VAT .......................... zł  =  razem .............................................................................................................................................. zł ( słownie:………………………………...………………………………………….……….. ........................................................................................................................................... zł ].

- Strony dopuszczają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

- rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót (elementów rozliczeniowych robót), z uwzględnieniem zapisu pkt. IV.4.2) SIWZ stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy, na podstawie protokółu odbioru  robót, do wysokości 30 % wynagrodzenia umownego nie więcej niż 450.000,00 w roku 2012 zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym podstawę do fakturowania,

- rozliczenie końcowe przedmiotu umowy obejmować będzie pozostałą wartość umownego wynagrodzenia , na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę     w terminach :

- faktury częściowe w ciągu 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu

- faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu.

- Podstawą wystawienia faktur stanowić będą odpowiednio protokół odbioru częściowego robót i protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy.

1). do odbioru częściowego robót/ elementu rozliczeniowego Wykonawca przedłoży:

a) podpisane przez Strony protokoły odbioru poszczególnych etapów projektowania,

b) podpisane przez Inspektora nadzoru protokoły odbioru robót zanikających,

c) zestawienie zbiorcze wykonanych elementów przedmiotu umowy od początku budowy i w obecnym okresie rozliczeniowym,

d)  zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,

e) dokumentację fotograficzną

2). do odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży :

a)  podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego robót, łącznie z kompletem dokumentów wymaganych prawem polskim ( w szczególności art. 57 ustawy Prawo Budowlane) do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym zwłaszcza:

b)	dokumenty budowy (dziennik, ewentualny projekt powykonawczy w 2 egzemplarzach)

c)	oświadczenie kierownika budowy

d)	komplet świadectw i certyfikatów wraz z ich zestawieniem

e)	protokółu badań i sprawdzeń , w tym m.in. : protokóły pomiarów skuteczności zerowania itp.

f) protokoły odbioru robót zanikających, badań i prób

g) zestawienie zbiorcze wykonanych elementów przedmiotu umowy od początku budowy i w obecnym okresie rozliczeniowym,

h)  zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,

i) dokumentacja fotograficzna

Odbiór końcowy robót nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT .

Brak przedłożenia w komplecie dokumentów wymienionych w pkt. 4.2 będzie skutkować nieważnością zgłoszenia robót do odbioru końcowego robót.

3). Do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży :

a) przyjętą do zasobów geodezyjnych oklauzulowaną dokumentację geodezyjną powykonawczą,

b) pozwolenie na użytkowanie obiektu

Brak przedłożenia w komplecie dokumentów wymienionych w pkt. 4.3 będzie skutkować nieważnością zgłoszenia robót do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zmiana i odstąpienie od umowy

(  5

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo odstąpienia  od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o niżej określonych okolicznościach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaż zajęcia całego majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług lub robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację usług lub robót, lub ją opóźnia i przerwa ta lub opóźnienie wynosi więcej niż 1 miesiąc;

2. W przypadkach określonych w punktach b do e Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od prawa do naliczenia wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie kar.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru elementu usług lub robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wystawionych prawidłowo, zgodnie z przewidzianą w niniejszej umowie procedurą, faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, umowa nie może być kontynuowana.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

(  6

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji usług lub robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług lub robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od rozwiązania na skutek odstąpienia od wykonania niniejszej umowy, usunie na własny koszt z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający w razie odstąpienia na skutek zawinionych przez siebie okoliczności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru usług lub robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, a co do wykonania których nie zgłasza zastrzeżeń

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i zbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy. Przejęcie placu budowy powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony wraz z załączonym i podpisanym przez obie strony spisem inwentaryzacyjnym.

( 7

    - Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany wymagają  pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących warunkach i zakresie:

- ceny przedmiotu umowy:

- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia o wielkość tej stawki,

- w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodujące, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym. Wówczas wynagrodzenie określone w § 4 pkt 1 pomniejszone zostanie o wartość robót od wykonania których Inwestor odstąpił.

- Inwestor nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace nie objęte niniejszą umową.

- terminu realizacji zamówienia:

- w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1pkt 5 ustawy Pzp, jeżeli jego wykonanie (sposób, technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego,

- w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie pozostawał w bezpośrednim związku przyczynowym z wydłużeniem terminu realizacji zamówienia,

- jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany umowy i nie są uważane za przyczyny uzasadniające zmianę terminu wykonania robót. Nie są również uważane za siłę wyższą.

- w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia  w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu. Zmiana taka nie jest uważana za zmianę uzasadniającą naliczenie kar umownych,

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ,

W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia podstawowego ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą, bez zmiany wynagrodzenia wykonawcy poprzez sporządzenie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- zmiany parametrów technicznych przyjętych rozwiązań:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian parametrów technicznych przyjętych w dokumentacji rozwiązań, wynikłych w trakcie prowadzenia robót, jeżeli zmiany te przyczynią się do ułatwień w sposobie prowadzenia inwestycji, a nie wpłyną na ogólne właściwości użytkowe przedmiotu zamówienia.

- zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych. W takim przypadku  może nastąpić zmiana w zakresie terminu                   i harmonogramu realizacji umowy. Zmiana taka wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę do nadzorowania i kontaktów roboczych w trakcie realizacji: Osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby nadzorujące i współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być zmienione zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę. Jeśli osoby te winny spełniać określone wymagania, okoliczności te strony potwierdzają  w sposób przewidziany w SIWZ. Jeśli osoby te nie muszą spełniać określonych wymagań, to ich zmiana może nastąpić po uprzednim pisemnym zawiadomieniu strony przeciwnej umowy.

- zmiany podwykonawcy lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy. Każdorazowa zmiana podwykonawcy następuje w trybie przewidzianym w § 12 pkt 2 do 5.

  - Dokonanie zmian umowy w zakresie określonym w ust. 1, pkt 1) do 6) wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność zmian i zgody pisemnej zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenie Wykonawcy propozycji zmiany przez Zamawiającego.

  - Zmiany umowy w zakresie określonym w ust. 1, pkt. 2) do 6) nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Gwarancje i rękojmia

(  8

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty 60. miesięcy.

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy zostanie potwierdzona pisemnym dokumentem (warunki gwarancji).

3. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie zwalnia go z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Kary i odszkodowania

(  9

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nienależytego wykonania niniejszej umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie i harmonogramie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 pkt 1  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy; o ile odbiór został dokonany;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 pkt 1  za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wady do dnia stwierdzonego protokołem odbioru usunięcia wady,

- za spowodowanie przerwy w realizacji usług lub robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w ( 4.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 pkt 1  za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego terminu odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 pkt 1 umowy.  Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2  Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

Sposoby rozliczeń i odbioru

(  10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie odbiór przedmiotu umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy , o czym powiadomi inspektora nadzoru oraz Inwestora  w formie pisemnej . Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez inspektora nadzoru w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągniecie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór  końcowy  przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin  do ich usunięcia; niedotrzymanie tego terminu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy, dochodzenia należnych mu kar i odszkodowania,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać w celu naprawienia wad wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót związany z upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz w okresie rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i wyznaczyć czas do ich usunięcia.

Postanowienia szczegółowe

(  11

- Ze strony Wykonawcy wyznacza się:

- przedstawiciela Wykonawcy ………………………………..

- Kierownika Budowy: .......................................................................................................

- Ze strony Zamawiającego wyznacza się:

- koordynatora w zakresie obowiązków umownych: .....................................

- inspektora nadzoru:

- branża konstrukcyjno - budowlana .............................................................................

- branża instalacyjna:………………………………………………………..

- branża elektroenergetyczna .........................................................................................

- branża drogowa …………………………………………………………….………..

Inne postanowienia

(  12

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami następujący zakres rzeczowy robót:

1). .........................................................................................................................................

2). .........................................................................................................................................

3). .........................................................................................................................................

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca.

1). .........................................................................................................................................

2). .........................................................................................................................................

3). .........................................................................................................................................

4). .........................................................................................................................................

3. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców oraz przesłać Zamawiającemu projekty umów z podwykonawcami na prace objęte niniejszą umową.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi i roboty, które wykonuje przy pomocy tych podwykonawców. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca przekaże Zamawiającemu cesje należnego podwykonawcom wynagrodzenia, zgodnie ze złożona ofertą.

5. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić odpowiednie zapisy dotyczące cesji wynagrodzenia do umów z podwykonawcami.

6. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszczona została klauzula [ klauzule ] dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

(  13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia w następujących formach:

- pieniądzu na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych, zawierających klauzule o bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania żadnych dodatkowych uwarunkowań

- gwarancjach ubezpieczeniowych, zawierających klauzule o bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania żadnych dodatkowych uwarunkowań

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami).

* niepotrzebne skreślić

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

(  14

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez Strony drogi polubownego ich rozwiązania.

(  15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

(  16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla każdej ze Stron.

(  17

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Program Funkcjonalno - Użytkowy

- harmonogram rzeczowo - finansowy,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy.

Zamawiający:                                                             Wykonawca:

- ...................................                                           1. .....................................

2. ....................................                                          2. .....................................