ZP.271.1.6.2023

**Załącznik Nr 7 do SWZ**

UMOWA

(projekt)

zawarta w dniu ……………........................... w Ślemieniu pomiędzy

**Gminą Ślemień z siedzibą przy ul. Krakowskiej 148, 34-323 Ślemień,**

**NIP: 553-25-11-962, REGON: 072182700,**

**którą reprezentuje**

**Jarosław Krzak – Wójt Gminy Ślemień**

**przy kontrasygnacie Małgorzaty Myśliwiec**

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

.................................,

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:

..................................

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawieart. 275 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ) – zwana dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest usługa polegająca na **:”Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ślemień w okresie od 01.11.2023 r. do 15.04.2024 r.; od 01.11.2024 do 15.04.2025 r.; od 01.11.2025 do 15.04.2026 r.”, o długości 11,308** – **III standard oraz chodników o długości - 3,158.**

2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

**90620000-9 – usługi odśnieżania**

**90630000-2 – usługi usuwania oblodzeń**

**90612000-0 – usługi zamiatania ulic**

3.Usługa zimowego utrzymania dróg polega na:

1. odśnieżaniu jezdni wraz z przyległymi chodnikami,
2. usuwaniu śliskości zimowej (gołoledzi),
3. wywożeniu śniegu z dróg powiatowych przebiegających przez obszary zabudowane, na terenie których występuje droga o przekroju ulicznym (krawężniki, chodniki) oraz innych miejsc ustalonych przez pracownika Urzędu Gminy w Ślemieniu, zgodnie z pkt. **5.4 SST** (Prace związane z usuwaniem śniegu w obrębie chodników dla pieszych będą dotyczyły wyłącznie wywozu jego nadmiaru. Śnieg na chodnikach w terenie zabudowanym winien być przygotowany do wywozu tzn. spryzmowany. Wywóz będzie realizowany na polecenie Zamawiającego we wskazane przez Urząd Gminy miejsce. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków prace dotyczące wywozu śniegu z chodników mogą być zawieszone przez Zamawiającego.)oraz **5.5 SST-** odśnieżanie oraz prace porządkowe po zakończeniu akcji zimowej polegające na usunięciu z dróg powiatowych materiałów uszorstniających w terminie do 30 dni od zakończenia akcji zimowej zgodnie z pkt. **5.12 SST-** zwalczanie śliskości zimowej na drodze.

4.Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane przez niego do wykonania czynności: kierowanie pojazdami (pługopiaskarka lub ciagnik, pług klinowy, pług wirnikowy, pojazdy do odśnieżania chodników) są zatrudnione przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy.

5.Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wymienione w ust. 3, w szczególności:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów,

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika – w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

6.W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających nawiązanie z powyższą osobą stosunku pracy, w szczególności

* + 1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
		2. oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
		3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
		4. innych dokumentów

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

**§ 2**

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona przy udziale niżej wymienionych podwykonawców następujące usługi:

 ……………………………………………………………………………………………………

1. Pozostałe usługi Wykonawca wykona własnymi siłami.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy oraz powierzenia części usług podwykonawcom, którzy nie są wskazani w ust. 1, pod warunkiem pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę takiej zmiany oraz zachowania procedury opisanej w poniższych regulacjach. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dotyczącej wykonywania usług objętych niniejszą umową lub ich części wymagana jest zgoda Zamawiającego.
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dotyczącej wykonywania usług objętych niniejszą umową lub ich części wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę na powyższe od spełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W takim wypadku Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy w zakresie wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa tego podwykonawcy nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę innym podwykonawcą lub podwykonawcami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy , podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.
7. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:
8. umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą;
9. umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż pracownicy skierowani przez podwykonawcę do wykonania czynności: kierowanie pojazdami (pługopiaskarka/ ciagnik, pług klinowy, pług wirnikowy, pojazdy do odśnieżania chodników) są zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy;
10. umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż pracownicy, którzy będą wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie stosunku pracy, będą zatrudnieni przez podwykonawcę na podstawie stosunku pracy;
11. w celu weryfikacji zatrudnienia przez podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 8 pkt.2) , na podstawie stosunku pracy , umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis, zgodnie z którym podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy , w szczególności:
	* + - 1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
				2. oświadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
				3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
				4. innych dokumentów,

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika – w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania;

1. umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym, w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie stosunku pracy, podwykonawca zobowiązany będzie do nawiązania stosunku pracy z osobą, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na podstawie stosunku pracy, w szczególności:
2. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
3. oświadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
4. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
5. innych dokumentów

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

1. umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień niezgodnych z art. 463 ustawy Pzp.
2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcybędzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
4. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, na zasadach wskazanych w § 13 umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

13. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w niniejszej umowie Wykonawcy musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

**§ 3**

1. Świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia odbywać się będzie w terminie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.11.2023 r. do dnia 15.04.2024 r. oraz od dnia 01.11.2024 r. do dnia 15.04.2025 r. oraz od dnia 01.11.2025 r. do dnia 15.04.2026 r. z zastrzeżeniem ust. 2, z podziałem na następujące sezony:
	* + - 1. sezon I: 01.11.2023 r. – 15.04.2024 r.,
				2. sezon II: 01.11.2024 r. – 15.04.2025 r.
				3. sezon III: 01.11.2025 r. – 15.04.2026 r.
2. Rozpoczęcie akcji zimowego utrzymania dróg (ZUD) nastąpi na pisemne polecenie Zamawiającego.

**§ 4**

1. Prawidłowość oraz faktyczny zakres realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę będzie monitorowana przez Zamawiającego za pośrednictwem urządzenia GPS.
2. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy wyposaży każdą jednostkę sprzętową używaną do akcji zimowej w sprawne urządzenie GPS do określenia lokalizacji. Urządzenie GPS zostanie zamontowane w sposób uniemożliwiający ingerencję w urządzenie i zaopatrzone plombami.
3. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy, w siedzibie Urzędu Gminy w Ślemieniu udostępni narzędzie pozwalające na:
4. kontrolę na bieżąco lokalizacji sprzętu z zainstalowanymi urządzeniami GPS,
5. automatycznie zapisujący w pamięci dane o czasie i trasie przejazdu wszystkich jednostek sprzętowych wykonujących zadania zimowego utrzymania na drogach powiatowych.
6. Każda jednostka sprzętowa musi posiadać urządzenie GPS wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla komputera Zamawiającego, pozwalającym na stałe monitorowanie pracującego sprzętu przez pracownika UG Ślemień.
7. Sygnał GPS winien być przekazywany do Zamawiającego na bieżąco, bez żadnych opóźnień. W wypadku awarii urządzenia GPS Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji pod rygorem niezaliczenia prowadzenia akcji na danej drodze.
8. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzania na bieżąco (codziennie) zakresu wykonywanych usług.
9. Zainstalowany sprzęt do kontroli jednostek GPS po wykonaniu umowy podlega zwrotowi Wykonawcy.
10. Każda jednostka sprzętu, jak też zainstalowane urządzenie GPS musi uzyskać akceptację pracownika Urzędu Gminy w Ślemieniu.
11. W przypadku uszkodzenia urządzenia GPS, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o fakcie jego uszkodzenia.
12. GPS ma być włączony przez Wykonawcę w momencie wykonywania usług na rzecz Zamawiającego.
13. W wypadku niedopełnienia przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo nie dopuścić Wykonawcy do świadczenia usług.
14. W przypadku defektu, awarii lub uszkodzenia któregokolwiek z pojazdów Wykonawcy uniemożliwiającego wykonanie usługi zgodnie z umową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia pojazdu zastępczego spełniającego standardy wskazane w SWZ oraz ofercie Wykonawcy. Podstawienie pojazdu zastępczego, w razie awarii któregokolwiek pojazdu, którym realizowana jest usługa, winno nastąpić **w czasie ……………………2**. **Zgodnie z treścią oferty.**

**§ 5**

1. Kontrolującym prace przy zimowym utrzymaniu ze strony Zamawiającego będzie *.......................................*
2. Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonywane usługi będzie ...................................

**§ 6**

* 1. Wykonawca obowiązany jest do:
1. informowania Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących utrudnień w wykonywaniu usług;
2. przekazywania codziennie Zamawiającemu informacji o wykonanych na bieżąco pracach na drogach powiatowych na terenie Gminy Ślemień;
3. prowadzenia szczegółowej dokumentacji w „Książce akcji zimowej” zawierającej dane w zakresie:
4. opisu istniejącego stanu dróg,
5. użycia sprzętu i środków transportu przy zimowym utrzymaniu dróg,
6. stanu osobowego zatrudnienia,
7. ilości zużytych materiałów uszorstniających,
8. stanu pogody (opady, temperatura),
9. posiadania na bieżąco niezbędnej dla prawidłowego wykonania usług ilości materiałów uszorstniających i rozmrażających – dopuszczonych do stosowania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960);
10. stosowania się do standardów (określonych w Szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki do niniejszej umowy) utrzymania dróg w ramach odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych, zgodnie z Wykazem dróg do zimowego utrzymania, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2;
11. prowadzenia wszelkich prac w oparciu o specyfikacje techniczne stanowiące załączniki do SWZ, która jest integralną częścią niniejszej umowy.
12. Podjęcia się świadczenia usługi odśnieżania ( przyjazdu na dany odcinek drogi lub chodnika, który wymaga pilnego zimowego utrzymania), od chwili zgłoszenia takiego zapotrzebowania telefonicznego przez przedstawiciela Zamawiającego, **w czasie ...................... 3. Zgodnie z treścią oferty.**

**§ 7**

1. Miesięczne wynagrodzenie za wykonanie prac określonych w § 1 ustala się według następujących cen jednostkowych (brutto):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zad. Nr** | **Gmina** | **Standard** | **Stawka w zł/km/dobę (brutto)** | **Ilość km** | **Stawka dzienna****(iloczyn 4 i 5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Ślemień**  | III |  | 11,321 |  |
|  |  | Chodniki |  |  3,158 |  |

1. Szczegółowy wykaz dróg powiatowych wchodzących w zakres zamówienia określa załącznik do SWZ, która jest integralną częścią niniejszej umowy.
2. Zastosowana stawka podatku VAT……….%
3. Wynagrodzenie za wykonanie usług objętych niniejszą umową za okres od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.11.2023 r. do dnia 15.04.2024 r. oraz od dnia 01.11.2024 r. do dnia 15.04.2025 r. od dnia 01.11.2025 r. do 15.04.2026 r. – wyniesie maksymalnie ……………………..………… zł brutto.
4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie umowne stanowić będzie sumę wynagrodzenia za akcję czynną, akcję bierną i akcję interwencyjną za okres obowiązywania i ilość realizowanych zadań.
5. Zamawiający przewiduje prowadzenie następujących rodzajów akcji zimowej:
	1. akcja czynna
	2. akcja bierna
	3. akcja interwencyjna

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju prowadzonych akcji zawarto w Szczegółowych specyfikacjach technicznych: odśnieżanie drogi i zwalczanie śliskości zimowej na drodze, stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za 1 km/dobę akcji biernej będzie stanowiło 50% ceny za 1 km/dobę akcji czynnej, oraz że wynagrodzenie wykonawcy za 1km/dobę akcji interwencyjnej (zawieszonej) będzie stanowiło 20% ceny za 1 km/dobę akcji czynnej.
2. Kwota wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1, ustalona dla danej drogi nie będzie podlegała powiększeniu bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
3. W razie wystąpienia trudnych warunków (ciągłe opady śniegu itp.) będzie wymagana od wykonawcy większa ilość przejazdów dla utrzymania zasad określonych standardami zimowego utrzymania dróg powiatowych (standardy: III określone w specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik do SWZ, która jest integralną częścią niniejszej umowy). W przypadku zwiększenia ilości przejazdów Wykonawcy nie będzie się należało dodatkowe wynagrodzenie.
4. Strony umowy postanawiają, że o wyborze rodzaju prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg decyduje Zamawiający.
5. Strony umowy postanawiają, że Zamawiający każdorazowo decydować będzie o ilości wyjazdów w trakcie akcji czynnej o ile zachodzić będzie potrzeba większej ilości wyjazdów niż dwa w ciągu doby.
6. W sprawie decyzji o wyborze rodzaju akcji zimowego utrzymania dróg, Zamawiający wydaje Wykonawcy telefoniczną dyspozycję na dzień następny od godz. 0.00 na danej drodze akcji zimowego utrzymania, która powinna zostać zakomunikowana Wykonawcy najpóźniej przed w/w godziną. Dyspozycja telefoniczna powinna być potwierdzona na piśmie najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia, jeśli dotyczy ona dnia roboczego albo najpóźniej do godziny 12.00 pierwszego dnia roboczego jeśli dotyczy ona dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Ślemieniu.

**§ 8**

1. Należności będą płatne na podstawie faktur częściowych (miesięcznych) oddzielnie wystawionych za każdy miesiąc w okresie trwania umowy z rachunku Urzędu Gminy w Ślemieniu w ciągu 30 dni od ich dostarczenia do Zamawiającego.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony przez Zamawiającego zakres prac i zużytych materiałów w okresie rozliczeniowym (miesięcznie)uwzględniający podział na drogi.Ponadtopotwierdzenia wykonanego zakresu prac dokonuje Wójt Gminy Ślemień lub inna osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Ślemień, na podstawie przekazanych przez Wykonawcę kompletnych danych z urządzeń GPS na pracującym sprzęcie podczas akcji ZUD na koniec każdego miesiąca.
3. Kompletne dane z urządzeń GPS zamontowanych na pracującym sprzęcie podczas akcji ZUD na końcu każdego sezonu, do dnia 20 kwietnia każdego kolejnego roku Wykonawca jest obowiązany przekazać do Urzędu Gminy w Ślemieniu w formie elektronicznej, pod rygorem kar umownych, o których mowa w § 11.
4. Fakturę należy wystawić na: „Nabywca: Gmina Ślemień, ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień, NIP: 553-25-11-962, Odbiorca: Urząd Gminy w Ślemieniu ul. Krakowska 148, 34‑323 Ślemień”.
5. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca, przed wystawieniem faktury, winien przedstawić dowody zapłaty podwykonawcom, wraz z ich oświadczeniami o pełnej zapłacie wierzytelności, pod rygorem odmowy zapłaty, do czasu wykazania przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcom.
6. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 5 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania faktur. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.
7. W przypadku przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2191) Zamawiającego należy zweryfikować po następującym nr PEPPOL: 5532108551. Nr postępowania ZP.271.2.6.2023.
8. Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą systemu teleinformatycznego zwanego „platformą”, o którym mowa w ww. ustawie.

**§ 9**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków określonych w § 1 umowy.

**§ 10**

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 15% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§ 11**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień nienależytego wykonywania obowiązków umownych poprzez nie stosowanie się do standardów zimowego utrzymania dróg określonych w Szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki do niniejszej umowy, z uwzględnieniem § 6 ust. 2 (jeżeli dotyczy)  w wysokości 1% pełnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, wyliczonego jak dla akcji czynnej, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w § 7 ust. 1 umowy.
2. Za każdy dzień zwłoki w zainstalowaniu sprzętu GPS na każdej jednostce sprzętowej lub w zainstalowaniu centralnego systemu kontroli GPS Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 2% pełnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, wyliczonego jak dla akcji czynnej, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w § 7 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% za każde naruszenie umowy w zakresie:
	1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
	2. braku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, w sytuacji opisanej w § 2 ust. 10 umowy.
4. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 1 ust. 3 umowy, przez co oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w powołanym § 1 ust. 3 umowy, okaże się nieprawdziwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w powyżej powołanej regulacji niniejszej umowy.
5. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w § 2 ust. 6 pkt. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w powyżej powołanej regulacji niniejszej umowy.
6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 1 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy, jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 4 umowy.
7. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy uchybienie, nie była zatrudniona na umowę o pracę, licząc od terminu wskazanego w § 1 ust. 4 umowy, jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawcę - jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 4 umowy.
8. W przypadku niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do której Zamawiający wymaga, aby osoba je wykonująca została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę, licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 6 pkt 5 niniejszej umowy, jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez podwykonawcę, poprzez przedstawienie Zamawiającemu i Wykonawcy dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę - jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 4.
9. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy, za każdy przypadek naruszenia takiego obowiązku.
10. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom albo braku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, o której mowa w § 2 ust. 10 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy.
11. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1-10 mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne na podstawie § 10 płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiającego.
12. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych.
13. Wszystkie kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, mogą być naliczane kumulatywnie.
14. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć wartości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy.

**§ 12**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy .
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

**§ 13**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o których mowa w 454 ust. 2 ustawy pzp, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy w zakresie:
5. zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, w tym także rezygnacja z części zamówienia, przy czym minimalny zakres świadczenie Wykonawcy nie może być niższy od 50% całości umowy,
6. rozszerzenia lub ograniczenia obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres przedmiotowy umowy, co w konsekwencji będzie skutkować zmianą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
7. zmiany terminów wykonywania usług lub ich części, a także zmiany okresu obowiązywania umowy,
8. zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy,
9. zmiany zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów płatności i możliwości wystawiania faktur częściowych, a także zmiany innych warunków płatności,
10. zmiany wynagrodzenia.
11. Strony zastrzegają możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
	* + 1. gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od stron umowy;
			2. w przypadku zmiany zasad finansowania zadania wynikających ze zmian w budżecie Zamawiającego;
			3. w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innego zdarzenia losowego; „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
			4. w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług;
			5. w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej, nie jest możliwe wykonanie poszczególnych czynności celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych z realizacją niniejszego przedmiotu umowy oraz Zamawiającego uzależnione jest wykonanie należycie przedmiotu niniejszej umowy;
			6. w przypadku gdy wymagana jest zmiana związana z koniecznością dostosowania terminu i sposobu wykonania umowy w związku z okresem w jakim wymagane jest podjęcie poszczególnych działań, a przy niezmienionych zapisach umowy wykonanie tych działań byłoby niemożliwe lub wykonane czynności byłyby nieprawidłowo wykonane;
			7. w przypadku przedłużenia się postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa,
			8. tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku zmiany:
* stawki podatku od towaru i usług,
* wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
* zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
* zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strony dokonają ponownego ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o cenę netto z oferty, z uwzględnieniem już rozliczonych prac.

1. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) i ust. 2 ustawy pzp.
2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać:
3. opis propozycji zmiany,
4. uzasadnienie zmiany,
5. obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
6. opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji zamówienia i termin wykonania umowy.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. h) tiret drugie, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
8. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 5 lit. h) tiret trzecie i czwarte, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
9. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5 lit. h) tiret pierwsze, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawcę dowodami z dokumentów wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 5 lit. h) tiret drugie i trzecie.
10. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w ust. 7 lub ust. 10, w terminie do 7 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcę. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę.
11. Zgodnie z art. 439 ustawy pzp, dopuszcza się waloryzację pozostałej części wynagrodzenia netto Wykonawcy według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. Celem waloryzacji jest tylko i wyłącznie urealnienie wartości usług wchodzących w zakres przedmiotu niniejszej umowy, a pozostałych do wykonania. Waloryzacja jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
12. złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowaną stronę, przy czym każda ze stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji na swoją korzyść;
13. **upływu sześciu miesięcy** od rozpoczęcia realizacji umowy;
14. zmiany wskaźnika przekraczającej **5 punktów procentowych**.
15. Waloryzację przeprowadza się w oparciu o powołany w ust. 12 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, za miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, w odniesieniu do tych cen z dnia złożenia oferty przez Wykonawcę.
16. Waloryzacji dokonuje się na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego złożony w formie pisemnej, wykazując wpływ zmiany wskaźnika GUS na wynagrodzenie Wykonawcy.
17. Zmiana wynagrodzenie wskutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy, który powinien zostać podpisany w terminie do 7 dni od daty złożenia przez stronę umowy drugiej stronie uzasadnionego wniosku.
18. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 12 - 15, **wynosi 10% wartości wynagrodzenia wynikającego z oferty**.

**§ 14**

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie trwania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż kwota określona w § 7 ust. 4 umowy.
2. Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców.
3. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną w ust. 1. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenie tak, by obejmowało cały czas realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później, niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.

**§ 15**

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 16.**

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 17.**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**